Унифицированная форма № KС-2

| Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Жилищный фонд ООО УК "Старый город" |  |  |
| Объект: |
| Содержание и текущий ремонт жилищного фонда ООО УК "Старый город" в сентябре 2015 года – ул. Горького, 32 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  |  | 30.09.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 152017.86 | руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 470.7 | чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 51240.77 | руб. |
| Составлена в текущих ценах на 09.2015 г. |
| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Раздел 1. Замена стояков ХВС |
|  | Стояк кв.37 |
| 1. | 2.2.1.2-23 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах - прим. отключение и включение ГВС и ХВС | 100 квартир |  | 0.02 | 7 087.80 | 141.76 |
| 1. 1. | З1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 1.2 | 118.130 | 141.76 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 116.24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 60.96 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 318.96 |
| 2. | Е65-14-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0.039 | 3 959.55 | 154.42 |
|  |  | Объем: 3.6+0.3 |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 37.8 | 1.4742 | 104.750 | 154.42 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 59% | 91.11 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 55.59 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 301.12 |
| 3. | Е16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0.036 | 19 650.70 | 707.43 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 3. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 140.07 | 5.04252 | 121.820 | 614.28 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.0036 | 127.480 | 0.46 |
| 3. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.0625 | 0.00225 | 829.98 | 1.87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.29 |
| 3. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.00135 | 723.07 | 0.98 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.17 |
| 3. 5. | Х39-2208 | Сварочный агрегат <Ротенбергер> | маш.-ч | 5.8 | 0.2088 | 291.88 | 60.94 |
| 3. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 0.0099 | 681.53 | 6.75 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 3. 7. | С301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 13.4 | 0.4824 | 46.87 | 22.61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 565.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 313.52 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 586.51 |
| 4. | Е16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0.003 | 32 527.69 | 97.58 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 4. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 218.776 | 0.656328 | 121.820 | 79.95 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.0003 | 127.480 | 0.04 |
| 4. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.0625 | 0.0001875 | 829.98 | 0.16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.02 |
| 4. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.0001125 | 723.07 | 0.08 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.01 |
| 4. 5. | Х39-2208 | Сварочный агрегат <Ротенбергер> | маш.-ч | 16.675 | 0.050025 | 291.88 | 14.60 |
| 4. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 0.000825 | 681.53 | 0.56 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 4. 7. | С301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 15.85 | 0.04755 | 46.87 | 2.23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 73.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 40.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 211.97 |
| 5. | П(Г.32)1 | Труба арм. стекловолокном диам. 32х5,4 | м |  | 3.4 | 86.81 | 295.15 |
| 6. | П(Г.32)2 | Тройник 32х20х32 | шт. |  | 2 | 19.67 | 39.34 |
| 7. | П(Г.32)3 | Угол 90 гр. х32 | шт. |  | 2 | 15.67 | 31.34 |
| 8. | П(Г.32)4 | Угол 90 гр.х20 | шт. |  | 1 | 4.29 | 4.29 |
| 9. | П(Г.32)5 | Труба 20х3,4 | м |  | 0.2 | 39.50 | 7.90 |
| 10. | П(Г.32)6 | Кран шаровый 20 | шт. |  | 1 | 131.25 | 131.25 |
| 11. | П(Г.32)7 | Кран 11Б27п1 ДУ-15 г/г | шт. |  | 1 | 124.25 | 124.25 |
| 12. | П(Г.32)8 | Муфта комбинир. НР 20-1/2 | шт. |  | 1 | 77.37 | 77.37 |
| 13. | Е65-16-2 | прим. Смена резьбовых соединений у трубопроводов диаметром до 32 мм | 100 сгонов |  | 0.02 | 5 179.91 | 103.60 |
| 13. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 41.6 | 0.832 | 116.780 | 97.16 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.001 | 127.480 | 0.13 |
| 13. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.05 | 0.001 | 193.81 | 0.19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.13 |
| 13. 4. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00087 | 0.0000174 | 45 425.29 | 0.79 |
| 13. 5. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.0016 | 0.000032 | 44 558.12 | 1.43 |
| 13. 6. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.36 | 0.0072 | 559.32 | 4.03 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 79.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 41.83 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 225.21 |
| 14. | П(Г.32)9 | Резьбовое соединение внутреннее 32х1 | шт. |  | 1 | 213.25 | 213.25 |
| 15. | П(Г.32)10 | Соединение обжимное 1" НР | шт. |  | 1 | 633.90 | 633.90 |
| 16. | П(Г.32)11 | Круг отрезной по металлу | шт. |  | 1 | 35.42 | 35.42 |
|  | Стояк кв.53-57 |
| 17. | 2.2.1.2-23 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах - прим. отключение и включение ГВС и ХВС | 100 квартир |  | 0.02 | 7 087.80 | 141.76 |
| 17. 1. | З1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 1.2 | 118.130 | 141.76 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 116.24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 60.96 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 318.96 |
| 18. | Е65-14-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0.072 | 3 959.55 | 285.09 |
|  |  | Объем: 1.3+5.9 |  |  |  |  |  |
| 18. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 37.8 | 2.7216 | 104.750 | 285.09 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 59% | 168.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 102.63 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 555.93 |
| 19. | Е16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0.013 | 32 527.69 | 422.86 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 19. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 218.776 | 2.844088 | 121.820 | 346.47 |
| 19. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.0013 | 127.480 | 0.17 |
| 19. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.0625 | 0.0008125 | 829.98 | 0.67 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.10 |
| 19. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.0004875 | 723.07 | 0.35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.06 |
| 19. 5. | Х39-2208 | Сварочный агрегат <Ротенбергер> | маш.-ч | 16.675 | 0.216775 | 291.88 | 63.27 |
| 19. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 0.003575 | 681.53 | 2.44 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 19. 7. | С301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 15.85 | 0.20605 | 46.87 | 9.66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 318.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 176.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 918.56 |
| 20. | Е16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода |  | 0.059 | 25 832.94 | 1 524.14 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 20. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 186.76 | 11.01884 | 121.820 | 1 342.32 |
| 20. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.125 | 0.007375 | 127.480 | 0.94 |
| 20. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.075 | 0.004425 | 829.98 | 3.67 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.56 |
| 20. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.00295 | 723.07 | 2.13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.38 |
| 20. 5. | Х39-2208 | Сварочный агрегат <Ротенбергер> | маш.-ч | 7.25 | 0.42775 | 291.88 | 124.85 |
| 20. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.3875 | 0.0228625 | 681.53 | 15.58 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 20. 7. | С301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12.87 | 0.75933 | 46.87 | 35.59 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 1 235.80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 685.06 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 445.00 |
| 21. | П(Г.32)12 | Труба арм. стекловолокном диам.40х6,7 | м |  | 5.5 | 135.17 | 743.43 |
| 22. | П(Г.32)5 | Труба 20х3,4 | м |  | 1.2 | 39.50 | 47.40 |
| 23. | П(Г.32)13 | Муфта п/п ДУ 40 | шт. |  | 1 | 13.05 | 13.05 |
| 24. | П(Г.32)14 | Тройник редуцир. 40х20х40 | шт. |  | 2 | 40.57 | 81.14 |
| 25. | П(Г.32)15 | Колено 90 град. х40 | шт. |  | 2 | 31.35 | 62.70 |
| 26. | П(Г.32)4 | Угол 90 гр.х20 | шт. |  | 1 | 4.29 | 4.29 |
| 27. | П(Г.32)7 | Кран 11Б27п1 ДУ-15 г/г | шт. |  | 2 | 124.25 | 248.50 |
| 28. | П(Г.32)8 | Муфта комбинир. НР 20-1/2 | шт. |  | 1 | 77.37 | 77.37 |
| 29. | П(Г.32)16 | Прокладка 1/2 | шт. |  | 2 | 2.80 | 5.60 |
| 30. | П(Г.32)17 | Муфта переходная с наружн. резьбой 40х1 1/4 | шт. |  | 1 | 177.34 | 177.34 |
| 31. | П(Г.32)18 | Муфта комбин. разъемн. 32х1 1/4 гайка | шт. |  | 1 | 310.70 | 310.70 |
| 32. | П(Г.32)19 | Круг отрезной 125 | шт. |  | 1 | 41.48 | 41.48 |
| 33. | Е65-6-9 | Смена смывных бачков (б/у) | 100 приборов |  | 0.01 | 11 463.81 | 114.64 |
| 33. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 100 | 1 | 111.380 | 111.38 |
| 33. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.0038 | 127.480 | 0.48 |
| 33. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.38 | 0.0038 | 193.81 | 0.74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.48 |
| 33. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.37 | 0.0037 | 681.53 | 2.52 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 91.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 48.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 254.47 |
| 34. | Е65-6-21 | Смена водомеров диаметром до 65 мм (б/у) | 100 приборов |  | 0.01 | 39 838.88 | 398.39 |
| 34. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 234.7 | 2.347 | 111.380 | 261.41 |
| 34. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.1 | 0.011 | 681.53 | 7.50 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 34. 3. | С101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 5 | 0.05 | 83.90 | 4.20 |
| 34. 4. | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.128 | 0.00128 | 97 881.36 | 125.29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 214.36 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 112.41 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 725.15 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 7 498.13 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 071.52 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 1 698.64 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 12 268.29 |
|  | Компенсация по оплате НДС в соответствии с письмом Госстроя |  |  |  |  |  |
|  | от 06.10.2003 № НЗ-6292/10 |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 650.21 |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 55.38 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 94.65 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 45.86 |
|  | Сумма компенсации по оплате НДС |  |  |  |  | 846.10 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 13 114.39 |
|  | Раздел 2. Смена ламп (подвал) |
| 35. | Е67-5-1 | Смена ламп накаливания | 100 шт. |  | 0.1 | 743.73 | 74.37 |
| 35. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 7.1 | 0.71 | 104.750 | 74.37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 50.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 34.95 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 159.90 |
| 36. | П.эл.92 | ЛОН 40 Вт | шт. |  | 10 | 11.65 | 116.50 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 190.87 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 50.57 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 34.95 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 276.40 |
|  | Компенсация по оплате НДС в соответствии с письмом Госстроя |  |  |  |  |  |
|  | от 06.10.2003 № НЗ-6292/10 |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 20.97 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 1.56 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 0.94 |
|  | Сумма компенсации по оплате НДС |  |  |  |  | 23.47 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 299.87 |
|  | Раздел 3. Ремонт подъезда 1 |
| 37. | Е62-39-2 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками потолков - прим. промвка потолков от побелки | 100 м2 промытой поверхности |  | 1.83 | 1 118.66 | 2 047.15 |
|  |  | Объем: 86+97 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 37. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 11.46 | 20.9718 | 97.500 | 2 044.75 |
| 37. 2. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.183 | 13.10 | 2.40 |
| 37. 3. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.07 | 0.1281 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 1 308.64 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 736.11 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 091.90 |
| 38. | Е62-25-8 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц - прим. потолок | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0.15 | 4 646.06 | 696.91 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 38. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 44.115 | 6.61725 | 104.750 | 693.16 |
| 38. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0045 | 681.53 | 3.07 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 38. 3. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.000705 | 971.11 | 0.68 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 443.62 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 249.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 390.07 |
| 39. | Е62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов - прим. стены | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0.1 | 3 733.97 | 373.40 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 39. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 35.4 | 3.54 | 104.750 | 370.82 |
| 39. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.15 | 0.015 | 5.37 | 0.08 |
| 39. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.003 | 681.53 | 2.04 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 39. 4. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.00047 | 971.11 | 0.46 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 237.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 133.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 744.22 |
| 40. | Е62-1-2 | Окраска клеевыми составами улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) |  | 1.83 | 3 346.60 | 6 124.27 |
|  |  | Объем: 86+97 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 40. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 31.65 | 57.9195 | 102.910 | 5 960.50 |
| 40. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.2745 | 127.480 | 34.99 |
| 40. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.2745 | 193.81 | 53.20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 34.99 |
| 40. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.075 | 0.13725 | 681.53 | 93.54 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 40. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.08 | 0.1464 | 109.85 | 16.08 |
| 40. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0183 | 13.10 | 0.24 |
| 40. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.000732 | 971.11 | 0.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 3 837.11 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 2 158.38 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 119.76 |
| 41. | Е62-7-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1.02 | 4 719.88 | 4 814.28 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 41. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 42.45 | 43.299 | 106.100 | 4 594.02 |
| 41. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.153 | 127.480 | 19.50 |
| 41. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.153 | 193.81 | 29.65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 19.50 |
| 41. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0918 | 681.53 | 62.56 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 41. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 1.122 | 109.85 | 123.25 |
| 41. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.1836 | 13.10 | 2.41 |
| 41. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.002448 | 971.11 | 2.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 2 952.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 1 660.87 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 427.80 |
| 42. | Е62-10-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.048 | 7 019.60 | 336.94 |
|  |  | Объем: 2*1*2.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 42. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 64.125 | 3.078 | 106.100 | 326.58 |
| 42. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.0072 | 127.480 | 0.92 |
| 42. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.0072 | 193.81 | 1.40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.92 |
| 42. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.00432 | 681.53 | 2.94 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 42. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.0528 | 109.85 | 5.80 |
| 42. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.00864 | 13.10 | 0.11 |
| 42. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.0001152 | 971.11 | 0.11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 209.60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 117.90 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 664.44 |
| 43. | Е62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза - двери | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.024 | 3 025.36 | 72.61 |
|  |  | Объем: 1*2*1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 43. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 28.08 | 0.67392 | 107.330 | 72.33 |
| 43. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.00036 | 681.53 | 0.25 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 43. 3. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0024 | 13.10 | 0.03 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 46.29 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 26.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 144.94 |
| 44. | Е62-31-4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов - прим. люк за 2 раза, эл.щиток за 3 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.027 | 3 314.70 | 89.50 |
|  |  | Объем: 0.6*2+0.5*3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 44. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 31.125 | 0.840375 | 106.100 | 89.16 |
| 44. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.15 | 0.00405 | 5.37 | 0.02 |
| 44. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.000405 | 681.53 | 0.28 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 44. 4. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0027 | 13.10 | 0.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 57.06 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 32.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 178.66 |
| 45. | Е62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.018 | 10 627.54 | 191.30 |
|  |  | Объем: 0.3*6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 45. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 98.91 | 1.78038 | 107.330 | 191.09 |
| 45. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.00027 | 681.53 | 0.18 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 45. 3. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0018 | 13.10 | 0.02 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 122.30 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 68.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 382.39 |
| 46. | Е62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0538 | 12 022.95 | 646.83 |
|  |  | Объем: 20.5*0.16+3.5*0.18+7*0.21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 46. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 120.9 | 6.50442 | 99.350 | 646.21 |
| 46. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.000807 | 681.53 | 0.55 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 46. 3. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.00538 | 13.10 | 0.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 413.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 232.64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 293.04 |
| 47. | Е62-35-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза - лестничные + лестница | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.2575 | 12 859.71 | 3 311.38 |
|  |  | Объем: 24.5+1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 47. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 121.095 | 31.1819625 | 106.100 | 3 308.41 |
| 47. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.0038625 | 681.53 | 2.63 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 47. 3. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.02575 | 13.10 | 0.34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 2 117.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 1 191.03 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 619.79 |
| 48. | Е62-18-1 | Окраска масляными составами деревянных поручней | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.03675 | 21 102.33 | 775.51 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 48. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 194.85 | 7.1607375 | 107.330 | 768.56 |
| 48. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.0055125 | 127.480 | 0.70 |
| 48. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.0055125 | 193.81 | 1.07 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.70 |
| 48. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0033075 | 681.53 | 2.25 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 48. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.03087 | 109.85 | 3.39 |
| 48. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.0113925 | 13.10 | 0.15 |
| 48. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.0000882 | 971.11 | 0.09 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 492.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 276.93 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 544.77 |
| 49. | Е62-7-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10% - прим. окраска калошницы | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.12 | 4 719.88 | 566.39 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 49. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 42.45 | 5.094 | 106.100 | 540.47 |
| 49. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.018 | 127.480 | 2.29 |
| 49. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.018 | 193.81 | 3.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 2.29 |
| 49. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0108 | 681.53 | 7.36 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 49. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.132 | 109.85 | 14.50 |
| 49. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.0216 | 13.10 | 0.28 |
| 49. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.000288 | 971.11 | 0.28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 347.37 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 195.39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 109.15 |
| 50. | Е62-18-3 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.063 | 6 741.57 | 424.72 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 50. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 61.05 | 3.84615 | 107.330 | 412.81 |
| 50. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.00945 | 127.480 | 1.20 |
| 50. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.00945 | 193.81 | 1.83 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 1.20 |
| 50. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.00567 | 681.53 | 3.86 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 50. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.05292 | 109.85 | 5.81 |
| 50. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.01953 | 13.10 | 0.26 |
| 50. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.0001512 | 971.11 | 0.15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 264.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 149.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 838.73 |
| 51. | Е62-10-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% - прим. почтовых ящиков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.031 | 7 019.60 | 217.61 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 51. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 64.125 | 1.987875 | 106.100 | 210.91 |
| 51. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.00465 | 127.480 | 0.59 |
| 51. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.00465 | 193.81 | 0.90 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.59 |
| 51. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.00279 | 681.53 | 1.90 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 51. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.0341 | 109.85 | 3.75 |
| 51. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.00558 | 13.10 | 0.07 |
| 51. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.0000744 | 971.11 | 0.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 135.36 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 76.14 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 429.11 |
| 52. | П(Г.32)20 | Шпатлевка гипсовая финишная | кг |  | 22 | 20.69 | 455.18 |
| 53. | П(Г.32)21 | Эмаль ПФ-115 белая | кг |  | 44 | 73.05 | 3 214.20 |
| 54. | П(Г.32)22 | Побелка | кг |  | 23 | 19.26 | 442.98 |
| 55. | П(Г.32)23 | Паста колеровочная | кг |  | 0.4 | 419.49 | 167.80 |
| 56. | П(Г.32)24 | Абразивная бумага на ткани | шт. |  | 2 | 18.64 | 37.28 |
| 57. | П(Г.32)25 | Сурик желтый | кг |  | 0.9 | 104.41 | 93.97 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 25 100.21 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 12 985.58 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 7 304.39 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 45 390.18 |
|  | Компенсация по оплате НДС в соответствии с письмом Госстроя |  |  |  |  |  |
|  | от 06.10.2003 № НЗ-6292/10 |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 827.16 |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 38.68 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 400.16 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 197.22 |
|  | Сумма компенсации по оплате НДС |  |  |  |  | 1 463.22 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 46 853.40 |
|  | Раздел 4. Ремонт подъездов после установки окон |
|  | Подъезд 2 |
| 58. | Е62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов - прим. стены | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0.06 | 3 733.97 | 224.04 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 58. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 35.4 | 2.124 | 104.750 | 222.49 |
| 58. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.15 | 0.009 | 5.37 | 0.05 |
| 58. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0018 | 681.53 | 1.23 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 58. 4. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.000282 | 971.11 | 0.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 142.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 80.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 446.53 |
| 59. | Е15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.092 | 9 566.73 | 880.14 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 59. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 76.515 | 7.03938 | 111.380 | 784.05 |
| 59. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.015 | 0.00138 | 127.480 | 0.18 |
| 59. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.00138 | 193.81 | 0.27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.18 |
| 59. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.165 | 0.01518 | 681.53 | 10.35 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 59. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8.4 | 0.7728 | 109.85 | 84.89 |
| 59. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.02852 | 13.10 | 0.37 |
| 59. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.0002208 | 971.11 | 0.21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 596.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 266.64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 742.79 |
| 60. | П(Г.32)26 | Шпатлевка | кг |  | 3 | 20.66 | 61.98 |
| 61. | П(Г.32)27 | Эмаль ультралайн ПФ-115 | кг |  | 3.5 | 139.38 | 487.83 |
| 62. | П(Г.32)24 | Абразивная бумага на ткани | шт. |  | 1 | 18.64 | 18.64 |
|  | Подъезд 3 |
| 63. | Е62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов - прим. стены | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0.06 | 3 733.97 | 224.04 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 63. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 35.4 | 2.124 | 104.750 | 222.49 |
| 63. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.15 | 0.009 | 5.37 | 0.05 |
| 63. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0018 | 681.53 | 1.23 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 63. 4. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.000282 | 971.11 | 0.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 142.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 80.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 446.53 |
| 64. | Е15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.092 | 9 566.73 | 880.14 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 64. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 76.515 | 7.03938 | 111.380 | 784.05 |
| 64. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.015 | 0.00138 | 127.480 | 0.18 |
| 64. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.00138 | 193.81 | 0.27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.18 |
| 64. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.165 | 0.01518 | 681.53 | 10.35 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 64. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8.4 | 0.7728 | 109.85 | 84.89 |
| 64. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.02852 | 13.10 | 0.37 |
| 64. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.0002208 | 971.11 | 0.21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 596.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 266.64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 742.79 |
| 65. | Е69-12-1 | Приготовление растворов вручную цементных | м3 раствора |  | 0.07 | 301.71 | 21.12 |
| 65. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 3.15 | 0.2205 | 95.780 | 21.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 53% | 11.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 29% | 6.12 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38.44 |
| 66. | П(Г.32)26 | Шпатлевка | кг |  | 3 | 20.66 | 61.98 |
| 67. | П(Г.32)27 | Эмаль ультралайн ПФ-115 | кг |  | 3.5 | 139.38 | 487.83 |
| 68. | П(Г.32)24 | Абразивная бумага на ткани | шт. |  | 1 | 18.64 | 18.64 |
|  | Подъезд 4 |
| 69. | Е62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов - прим. стены за 2 раза | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0.06 | 3 733.97 | 224.04 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 69. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 35.4 | 2.124 | 104.750 | 222.49 |
| 69. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.15 | 0.009 | 5.37 | 0.05 |
| 69. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0018 | 681.53 | 1.23 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 69. 4. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.000282 | 971.11 | 0.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 142.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 80.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 446.53 |
| 70. | Е15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.096 | 9 566.73 | 918.41 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 70. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 76.515 | 7.34544 | 111.380 | 818.14 |
| 70. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.015 | 0.00144 | 127.480 | 0.18 |
| 70. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.00144 | 193.81 | 0.28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.18 |
| 70. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.165 | 0.01584 | 681.53 | 10.80 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 70. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8.4 | 0.8064 | 109.85 | 88.58 |
| 70. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.02976 | 13.10 | 0.39 |
| 70. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.0002304 | 971.11 | 0.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 621.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 278.23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 818.56 |
| 71. | Е69-12-1 | Приготовление растворов вручную цементных | м3 раствора |  | 0.07 | 301.71 | 21.12 |
| 71. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 3.15 | 0.2205 | 95.780 | 21.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 53% | 11.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 29% | 6.12 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38.44 |
| 72. | П(Г.32)26 | Шпатлевка | кг |  | 3 | 20.66 | 61.98 |
| 73. | П(Г.32)27 | Эмаль ультралайн ПФ-115 | кг |  | 3.5 | 139.38 | 487.83 |
| 74. | П(Г.32)24 | Абразивная бумага на ткани | шт. |  | 1 | 18.64 | 18.64 |
|  | Подъезд 5 |
| 75. | Е62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов - прим. стены за 2 раза | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0.06 | 3 733.97 | 224.04 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 75. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 35.4 | 2.124 | 104.750 | 222.49 |
| 75. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.15 | 0.009 | 5.37 | 0.05 |
| 75. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0018 | 681.53 | 1.23 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 75. 4. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.000282 | 971.11 | 0.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 142.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 80.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 446.53 |
| 76. | Е15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.092 | 9 566.73 | 880.14 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 76. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 76.515 | 7.03938 | 111.380 | 784.05 |
| 76. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.015 | 0.00138 | 127.480 | 0.18 |
| 76. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.00138 | 193.81 | 0.27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.18 |
| 76. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.165 | 0.01518 | 681.53 | 10.35 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 76. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8.4 | 0.7728 | 109.85 | 84.89 |
| 76. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.02852 | 13.10 | 0.37 |
| 76. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.0002208 | 971.11 | 0.21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 596.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 266.64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 742.79 |
| 77. | П(Г.32)26 | Шпатлевка | кг |  | 3 | 20.66 | 61.98 |
| 78. | П(Г.32)27 | Эмаль ультралайн ПФ-115 | кг |  | 3.5 | 139.38 | 487.83 |
| 79. | П(Г.32)24 | Абразивная бумага на ткани | шт. |  | 1 | 18.64 | 18.64 |
|  | Подъезд 7 |
| 80. | Е62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов - прим. стены | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0.125 | 3 733.97 | 466.75 |
|  |  | Объем: 6+2+4+0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 80. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 35.4 | 4.425 | 104.750 | 463.52 |
| 80. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.15 | 0.01875 | 5.37 | 0.10 |
| 80. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00375 | 681.53 | 2.56 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 80. 4. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0005875 | 971.11 | 0.57 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 296.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 166.87 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 930.27 |
| 81. | Е15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.168 | 9 566.73 | 1 607.21 |
|  |  | Объем: 4.1+3.5+9.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 81. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 76.515 | 12.85452 | 111.380 | 1 431.74 |
| 81. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.015 | 0.00252 | 127.480 | 0.32 |
| 81. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.00252 | 193.81 | 0.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.32 |
| 81. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.165 | 0.02772 | 681.53 | 18.89 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 81. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8.4 | 1.4112 | 109.85 | 155.02 |
| 81. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.05208 | 13.10 | 0.68 |
| 81. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.0004032 | 971.11 | 0.39 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 1 088.37 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 486.90 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 182.48 |
| 82. | Е62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.048 | 10 775.54 | 517.23 |
|  |  | Объем: 1*2*2.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 82. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 99.525 | 4.7772 | 106.100 | 506.86 |
| 82. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.0072 | 127.480 | 0.92 |
| 82. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.0072 | 193.81 | 1.40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.92 |
| 82. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.00432 | 681.53 | 2.94 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 82. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.0528 | 109.85 | 5.80 |
| 82. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.00864 | 13.10 | 0.11 |
| 82. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.0001152 | 971.11 | 0.11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 324.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 182.80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 025.01 |
| 83. | П(Г.32)21 | Эмаль ПФ-115 белая | кг |  | 6 | 73.05 | 438.30 |
| 84. | П(Г.32)26 | Шпатлевка | кг |  | 7 | 20.66 | 144.62 |
| 85. | П(Г.32)24 | Абразивная бумага на ткани | шт. |  | 2 | 18.64 | 37.28 |
|  | Подъезд 8 |
| 86. | Е62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов - прим. стены за 2 раза | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0.1 | 3 733.97 | 373.40 |
|  |  | Объем: 8+2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 86. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 35.4 | 3.54 | 104.750 | 370.82 |
| 86. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.15 | 0.015 | 5.37 | 0.08 |
| 86. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.003 | 681.53 | 2.04 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 86. 4. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.00047 | 971.11 | 0.46 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 237.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 133.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 744.22 |
| 87. | Е15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.122 | 9 566.73 | 1 167.14 |
|  |  | Объем: 3+9.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 87. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 76.515 | 9.33483 | 111.380 | 1 039.71 |
| 87. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.015 | 0.00183 | 127.480 | 0.23 |
| 87. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.00183 | 193.81 | 0.35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.23 |
| 87. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.165 | 0.02013 | 681.53 | 13.72 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 87. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8.4 | 1.0248 | 109.85 | 112.57 |
| 87. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.03782 | 13.10 | 0.50 |
| 87. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.0002928 | 971.11 | 0.28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 790.35 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 353.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 311.07 |
| 88. | Е62-10-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.048 | 9 478.46 | 454.97 |
|  |  | Объем: 1*2*2.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 88. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 87.3 | 4.1904 | 106.100 | 444.60 |
| 88. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.0072 | 127.480 | 0.92 |
| 88. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.0072 | 193.81 | 1.40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.92 |
| 88. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.00432 | 681.53 | 2.94 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 88. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.0528 | 109.85 | 5.80 |
| 88. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.00864 | 13.10 | 0.11 |
| 88. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.0001152 | 971.11 | 0.11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 285.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 160.39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 900.49 |
| 89. | Е62-31-4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов - прим. эл.щиток за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0072 | 3 314.70 | 23.87 |
|  |  | Объем: 0.36*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 89. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 31.125 | 0.2241 | 106.100 | 23.78 |
| 89. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.15 | 0.00108 | 5.37 | 0.01 |
| 89. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.000108 | 681.53 | 0.07 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 89. 4. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.00072 | 13.10 | 0.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 15.22 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 8.56 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47.65 |
| 90. | П(Г.32)26 | Шпатлевка | кг |  | 6 | 20.66 | 123.96 |
| 91. | П(Г.32)21 | Эмаль ПФ-115 белая | кг |  | 6 | 73.05 | 438.30 |
| 92. | П(Г.32)24 | Абразивная бумага на ткани | шт. |  | 2 | 18.64 | 37.28 |
|  | Подъезд 9 |
| 93. | Е62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов - прим. стены за 2 раза | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0.06 | 3 733.97 | 224.04 |
|  |  | Объем: 3.5+2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 93. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 35.4 | 2.124 | 104.750 | 222.49 |
| 93. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.15 | 0.009 | 5.37 | 0.05 |
| 93. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0018 | 681.53 | 1.23 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 93. 4. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.000282 | 971.11 | 0.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 142.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 80.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 446.53 |
| 94. | Е15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.461 | 9 566.73 | 4 410.26 |
|  |  | Объем: 8.4+37.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 94. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 76.515 | 35.273415 | 111.380 | 3 928.75 |
| 94. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.015 | 0.006915 | 127.480 | 0.88 |
| 94. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.006915 | 193.81 | 1.34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.88 |
| 94. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.165 | 0.076065 | 681.53 | 51.84 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 94. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8.4 | 3.8724 | 109.85 | 425.38 |
| 94. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.14291 | 13.10 | 1.87 |
| 94. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.0011064 | 971.11 | 1.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 2 986.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 1 336.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 732.85 |
| 95. | Е62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.048 | 10 775.54 | 517.23 |
|  |  | Объем: 1*2*2.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 95. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 99.525 | 4.7772 | 106.100 | 506.86 |
| 95. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.0072 | 127.480 | 0.92 |
| 95. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.0072 | 193.81 | 1.40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.92 |
| 95. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.00432 | 681.53 | 2.94 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 95. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.0528 | 109.85 | 5.80 |
| 95. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.00864 | 13.10 | 0.11 |
| 95. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.0001152 | 971.11 | 0.11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 324.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 182.80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 025.01 |
| 96. | Е62-29-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз - двери | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.048 | 2 230.04 | 107.04 |
|  |  | Объем: 2*1*2.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 96. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 20.67 | 0.99216 | 107.330 | 106.49 |
| 96. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.00072 | 681.53 | 0.49 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 96. 3. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0048 | 13.10 | 0.06 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 68.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 38.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 213.53 |
| 97. | П(Г.32)26 | Шпатлевка | кг |  | 8 | 20.66 | 165.28 |
| 98. | П(Г.32)21 | Эмаль ПФ-115 белая | кг |  | 10 | 73.05 | 730.50 |
| 99. | П(Г.32)33 | Эмаль ПФ-115 голубая | кг |  | 0.9 | 88.49 | 79.64 |
| 100. | П(Г.32)34 | Эмаль ПФ-266 | кг |  | 2.8 | 129.11 | 361.51 |
| 101. | П(Г.32)23 | Паста колеровочная | кг |  | 0.1 | 419.49 | 41.95 |
| 102. | П(Г.32)24 | Абразивная бумага на ткани | шт. |  | 2 | 18.64 | 37.28 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 19 276.07 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 9 562.00 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 4 540.68 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 33 378.75 |
|  | Компенсация по оплате НДС в соответствии с письмом Госстроя |  |  |  |  |  |
|  | от 06.10.2003 № НЗ-6292/10 |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 1 075.26 |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 26.89 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 294.66 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 122.60 |
|  | Сумма компенсации по оплате НДС |  |  |  |  | 1 519.41 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 34 898.16 |
|  | Раздел 5. Ремонт полов в тамбуре подъезда 8 |
|  | Подъезд 8, полы в тамбуре |
| 103. | Е57-10-3 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 (тамбур) | 100 мест |  | 0.01 | 20 894.30 | 208.94 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 103. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 186.345 | 1.86345 | 104.750 | 195.20 |
| 103. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.07 | 0.0207 | 127.480 | 2.64 |
| 103. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 2.07 | 0.0207 | 481.09 | 9.96 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 2.64 |
| 103. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 2.07 | 0.0207 | 4.14 | 0.09 |
| 103. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.001 |  |  |
| 103. 6. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 1.48 | 0.0148 | 250.16 | 3.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 126.62 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 49% | 96.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 432.50 |
| 104. | Е69-12-1 | Приготовление растворов вручную цементных | м3 раствора |  | 0.0214 | 301.71 | 6.46 |
| 104. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 3.15 | 0.06741 | 95.780 | 6.46 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 53% | 3.42 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 29% | 1.87 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11.76 |
| 105. | П(Г.32)29 | Цемент | кг |  | 4 | 6.53 | 26.12 |
| 106. | П(Г.32)30 | Песок | кг |  | 16 | 0.37 | 5.92 |
| 107. | П(Г.32)31 | Клей жидкое стекло | кг |  | 0.5 | 67.74 | 33.87 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 281.31 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 130.04 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 98.82 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 510.17 |
|  | Компенсация по оплате НДС в соответствии с письмом Госстроя |  |  |  |  |  |
|  | от 06.10.2003 № НЗ-6292/10 |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 12.53 |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 1.33 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 4.01 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 2.67 |
|  | Сумма компенсации по оплате НДС |  |  |  |  | 20.54 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 530.71 |
|  | Раздел 6. Ремонт крылец (подъезд 1-9) |
|  | Подъезд 1, площадка перед входом в подъезд |
| 108. | Е57-10-1 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест |  | 0.02 | 6 707.66 | 134.15 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 108. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 61.095 | 1.2219 | 104.750 | 127.99 |
| 108. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.48 | 0.0096 | 127.480 | 1.22 |
| 108. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0.48 | 0.0096 | 481.09 | 4.62 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 1.22 |
| 108. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 0.48 | 0.0096 | 4.14 | 0.04 |
| 108. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.05 | 0.001 |  |  |
| 108. 6. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 0.3 | 0.006 | 250.16 | 1.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 82.69 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 49% | 63.31 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 280.16 |
| 109. | Е69-12-1 | Приготовление растворов вручную цементных | м3 раствора |  | 0.01 | 301.71 | 3.02 |
| 109. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 3.15 | 0.0315 | 95.780 | 3.02 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 53% | 1.60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 29% | 0.88 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.50 |
| 110. | П(Г.32)29 | Цемент | кг |  | 4 | 6.53 | 26.12 |
| 111. | П(Г.32)30 | Песок | кг |  | 16 | 0.37 | 5.92 |
| 112. | П(Г.32)32 | Жидкое стекло | л |  | 0.5 | 48.17 | 24.09 |
|  | Подъезд 7, площадка перед входом в подъезд |
| 113. | Е57-10-2 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест |  | 0.01 | 11 566.67 | 115.67 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 113. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 104.025 | 1.04025 | 104.750 | 108.97 |
| 113. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.02 | 0.0102 | 127.480 | 1.30 |
| 113. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1.02 | 0.0102 | 481.09 | 4.91 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 1.30 |
| 113. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 1.02 | 0.0102 | 4.14 | 0.04 |
| 113. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.07 | 0.0007 |  |  |
| 113. 6. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 0.7 | 0.007 | 250.16 | 1.75 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 70.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 49% | 54.03 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 240.28 |
| 114. | Е11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.03 | 6 166.05 | 184.98 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 114. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 59.265 | 1.77795 | 97.500 | 173.35 |
| 114. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.905 | 0.05715 | 127.480 | 7.29 |
| 114. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.905 | 0.05715 | 193.81 | 11.08 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 7.29 |
| 114. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 13.605 | 0.40815 | 1.36 | 0.56 |
| 114. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.105 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88% | 158.96 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46% | 83.09 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 427.04 |
| 115. | Е69-12-1 | Приготовление растворов вручную цементных | м3 раствора |  | 0.08 | 301.71 | 24.14 |
| 115. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 3.15 | 0.252 | 95.780 | 24.14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 53% | 12.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 29% | 7.00 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43.93 |
| 116. | П(Г.32)29 | Цемент | кг |  | 18 | 6.53 | 117.54 |
| 117. | П(Г.32)30 | Песок | кг |  | 54 | 0.37 | 19.98 |
| 118. | П(Г.32)32 | Жидкое стекло | л |  | 1 | 48.17 | 48.17 |
|  | Подъезд 1-9, козырьки, откосы |
| 119. | Е13-03-005-01 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм - ж/б плита козырька | 100 м2 шпатлюемой поверхности |  | 0.315 | 10 935.77 | 3 444.77 |
|  |  | Объем: 3.5*9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 119. 1. | З1-1044 | Рабочий строитель среднего разряда 4,4 | чел.-ч | 80.73 | 25.42995 | 125.380 | 3 188.41 |
| 119. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.545 | 1.431675 | 127.480 | 182.51 |
| 119. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.045 | 0.014175 | 383.59 | 5.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 1.81 |
| 119. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.165 | 0.051975 | 5.37 | 0.28 |
| 119. 5. | Х11-0901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 4.5 | 1.4175 | 33.70 | 47.77 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 180.70 |
| 119. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.945 | 0.297675 | 681.53 | 202.87 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 2 191.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 449.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 085.36 |
| 120. | Е13-03-005-02 | Шпатлевка поверхностей на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 13-03-005-01 до 5 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности |  | 0.63 | 2 215.05 | 1 395.48 |
|  |  | Объем: 3.5*9*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 120. 1. | З1-1044 | Рабочий строитель среднего разряда 4,4 | чел.-ч | 15.585 | 9.81855 | 125.380 | 1 231.05 |
| 120. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.515 | 0.95445 | 127.480 | 121.67 |
| 120. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.00945 | 383.59 | 3.62 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 1.20 |
| 120. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.045 | 0.02835 | 5.37 | 0.15 |
| 120. 5. | Х11-0901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1.5 | 0.945 | 33.70 | 31.85 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 120.47 |
| 120. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.3 | 0.189 | 681.53 | 128.81 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 879.27 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 581.67 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 856.42 |
| 121. | Е62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов - откосы | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0.081 | 3 733.97 | 302.45 |
|  |  | Объем: 0.9*9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 121. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 35.4 | 2.8674 | 104.750 | 300.36 |
| 121. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.15 | 0.01215 | 5.37 | 0.07 |
| 121. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00243 | 681.53 | 1.66 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 121. 4. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0003807 | 971.11 | 0.37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 192.23 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 108.13 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 602.81 |
| 122. | Е15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.315 | 10 001.81 | 3 150.57 |
|  |  | Объем: 3.5*9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 122. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 80.85 | 25.46775 | 110.150 | 2 805.27 |
| 122. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.00945 | 127.480 | 1.20 |
| 122. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.00945 | 193.81 | 1.83 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 1.20 |
| 122. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.0756 | 681.53 | 51.52 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 122. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8.4 | 2.646 | 109.85 | 290.66 |
| 122. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.09765 | 13.10 | 1.28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 2 132.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 954.20 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 237.69 |
| 123. | Е15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.101 | 5 230.30 | 528.26 |
|  |  | Объем: 0.9*9+2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 123. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 38.115 | 3.849615 | 110.150 | 424.04 |
| 123. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.015 | 0.001515 | 127.480 | 0.19 |
| 123. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.001515 | 193.81 | 0.29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.19 |
| 123. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.01515 | 681.53 | 10.33 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 123. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8.4 | 0.8484 | 109.85 | 93.20 |
| 123. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.03131 | 13.10 | 0.41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 322.41 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 144.24 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 994.91 |
| 124. | П(Г.32)28 | Краска фасадная | кг |  | 13 | 38.40 | 499.20 |
| 125. | П(Г.32)35 | Шпатлевка фасадная | кг |  | 80 | 22.86 | 1 828.80 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 11 853.31 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 6 044.55 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 3 446.05 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 21 343.91 |
|  | Компенсация по оплате НДС в соответствии с письмом Госстроя |  |  |  |  |  |
|  | от 06.10.2003 № НЗ-6292/10 |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 532.62 |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 34.62 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 186.27 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 93.04 |
|  | Сумма компенсации по оплате НДС |  |  |  |  | 846.55 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 22 190.46 |
|  | Раздел 7. Ремонт фасада (п.7,9-вход в подвал) |
|  | Подъезд 7 |
| 126. | Е62-7-6 | Улучшенная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0611 | 8 216.51 | 502.03 |
| 126. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 75.69 | 4.624659 | 106.100 | 490.68 |
| 126. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.00611 | 127.480 | 0.78 |
| 126. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.00611 | 193.81 | 1.18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.78 |
| 126. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.003666 | 681.53 | 2.50 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 126. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.06721 | 109.85 | 7.38 |
| 126. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.010998 | 13.10 | 0.14 |
| 126. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.00014664 | 971.11 | 0.14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 314.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 176.93 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 993.49 |
| 127. | Е62-7-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0611 | 3 608.58 | 220.48 |
| 127. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 32.26 | 1.971086 | 106.100 | 209.13 |
| 127. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.00611 | 127.480 | 0.78 |
| 127. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.00611 | 193.81 | 1.18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.78 |
| 127. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.003666 | 681.53 | 2.50 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 127. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.06721 | 109.85 | 7.38 |
| 127. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.010998 | 13.10 | 0.14 |
| 127. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.00014664 | 971.11 | 0.14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 134.34 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 75.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 430.39 |
| 128. | Е15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.101 | 4 233.16 | 427.55 |
|  |  | Объем: 0.9*9+2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 128. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 29.2215 | 2.9513715 | 110.150 | 325.09 |
| 128. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0125 | 0.0012625 | 127.480 | 0.16 |
| 128. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0125 | 0.0012625 | 193.81 | 0.24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.16 |
| 128. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.125 | 0.012625 | 681.53 | 8.60 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 128. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8.4 | 0.8484 | 109.85 | 93.20 |
| 128. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.03131 | 13.10 | 0.41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 247.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 110.59 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 785.33 |
| 131. | П(Г.32)28 | Краска фасадная | кг |  | 2 | 38.40 | 76.80 |
|  | Подъезд 9 - вход в подвал |
| 132. | Е61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.0054 | 22 878.07 | 123.54 |
|  |  | Объем: 0.5+0.04 |  |  |  |  |  |
| 132. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 201.84 | 1.089936 | 107.330 | 116.98 |
| 132. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.71 | 0.003834 | 5.37 | 0.02 |
| 132. 3. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.00189 |  |  |
| 132. 4. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 4.84 | 0.026136 | 250.16 | 6.54 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 73.70 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 42.11 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 239.35 |
| 133. | Е61-10-2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-1 | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.0404 | 4 490.52 | 181.42 |
|  |  | Объем: 0.5*8+0.04 |  |  |  |  |  |
| 133. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 36.18 | 1.461672 | 107.330 | 156.88 |
| 133. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.36 | 0.014544 | 5.37 | 0.08 |
| 133. 3. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 2.42 | 0.097768 | 250.16 | 24.46 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 98.83 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 56.48 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 336.73 |
| 134. | Е11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.013 | 4 753.15 | 61.79 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 134. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 45.4365 | 0.5906745 | 97.500 | 57.59 |
| 134. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5875 | 0.0206375 | 127.480 | 2.63 |
| 134. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.5875 | 0.0206375 | 193.81 | 4.00 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 2.63 |
| 134. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.3375 | 0.1473875 | 1.36 | 0.20 |
| 134. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.0455 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88% | 52.99 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46% | 27.70 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 142.48 |
| 135. | Е69-12-1 | Приготовление растворов вручную цементных | м3 раствора |  | 0.1 | 301.71 | 30.17 |
| 135. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 3.15 | 0.315 | 95.780 | 30.17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 53% | 15.99 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 29% | 8.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54.91 |
| 136. | Е62-11-2 | Улучшенная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.03 | 4 429.80 | 132.89 |
| 136. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 40 | 1.2 | 106.100 | 127.32 |
| 136. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.003 | 127.480 | 0.38 |
| 136. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.003 | 193.81 | 0.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.38 |
| 136. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0018 | 681.53 | 1.23 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 136. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.033 | 109.85 | 3.63 |
| 136. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.0054 | 13.10 | 0.07 |
| 136. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.000072 | 971.11 | 0.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 81.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 45.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 260.59 |
| 137. | Е62-7-6 | Улучшенная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0435 | 8 216.51 | 357.42 |
|  |  | Объем: 2.2+2.15 |  |  |  |  |  |
| 137. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 75.69 | 3.292515 | 106.100 | 349.34 |
| 137. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.00435 | 127.480 | 0.55 |
| 137. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.00435 | 193.81 | 0.84 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.55 |
| 137. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.00261 | 681.53 | 1.78 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 137. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.04785 | 109.85 | 5.26 |
| 137. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.00783 | 13.10 | 0.10 |
| 137. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.0001044 | 971.11 | 0.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 223.93 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 125.96 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 707.31 |
| 141. | П(Г.32)28 | Краска фасадная | кг |  | 2.5 | 38.40 | 96.00 |
| 142. | П(Г.32)29 | Цемент | кг |  | 26 | 6.53 | 169.78 |
| 143. | П(Г.32)30 | Песок | кг |  | 78 | 0.37 | 28.86 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 2 408.73 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 243.24 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 670.05 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 4 322.02 |
|  | Компенсация по оплате НДС в соответствии с письмом Госстроя |  |  |  |  |  |
|  | от 06.10.2003 № НЗ-6292/10 |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 93.71 |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 3.54 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 38.31 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 18.09 |
|  | Сумма компенсации по оплате НДС |  |  |  |  | 153.65 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 4 475.67 |
|  | Раздел 8. Ремонт кровли входа в подвал подъезда № 9 |
| 144. | Е12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия |  | 0.025 | 13 849.28 | 346.23 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 144. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 129.6625 | 3.2415625 | 104.750 | 339.55 |
| 144. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25 | 0.00625 | 127.480 | 0.80 |
| 144. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.25 | 0.00625 | 829.98 | 5.19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.80 |
| 144. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0875 | 0.0021875 | 681.53 | 1.49 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 292.70 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 136.14 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 775.07 |
| 145. | П(Г.32)36 | Лист оцинкованный 2,5х1,25х0,7 | шт. |  | 1 | 850.17 | 850.17 |
| 146. | П(Г.32)37 | Саморез с пр/шайбой 4,2х16 | шт. |  | 16 | 0.93 | 14.88 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 1 211.28 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 292.70 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 136.14 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 1 640.12 |
|  | Компенсация по оплате НДС в соответствии с письмом Госстроя |  |  |  |  |  |
|  | от 06.10.2003 № НЗ-6292/10 |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 155.71 |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 1.06 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 9.02 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 3.68 |
|  | Сумма компенсации по оплате НДС |  |  |  |  | 169.47 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 1 809.59 |
|  | Раздел 9. Закрепление теплоизоляции труб отопления |
| 147. | Е26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода |  | 1.7 | 706.11 | 1 200.38 |
|  |  | Объем: 11+6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 147. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 4.048 | 6.8816 | 121.820 | 838.32 |
| 147. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.3125 | 0.53125 | 681.53 | 362.06 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 603.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 360.48 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 164.45 |
| 148. | П(Г.32)38 | Хозлента Момент серебристая | шт. |  | 1 | 298.31 | 298.31 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 1 498.69 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 603.59 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 360.48 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 2 462.76 |
|  | Компенсация по оплате НДС в соответствии с письмом Госстроя |  |  |  |  |  |
|  | от 06.10.2003 № НЗ-6292/10 |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 53.70 |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 65.17 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 18.60 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 9.73 |
|  | Сумма компенсации по оплате НДС |  |  |  |  | 147.20 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 2 609.96 |
|  | Раздел 10. Прочистка канализации |
| 149. | Е65-10-1 | Очистка канализационной сети внутренней (7-подвал) | 100 м трубопровода |  | 0.08 | 3 237.44 | 259.00 |
| 149. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 2.576 | 100.330 | 258.45 |
| 149. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0008 | 681.53 | 0.55 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 211.93 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 111.13 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 582.06 |
| 150. | Е65-10-2 | Очистка канализационной сети дворовой | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 10 835.64 | 1 083.56 |
| 150. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 108 | 10.8 | 100.330 | 1 083.56 |
| 150. 2. | С411-0001 | Вода | м3 | 31.5 | 3.15 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 888.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 465.93 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 438.01 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  | 1 342.56 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 100.45 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 577.06 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 3 020.07 |
|  | Компенсация по оплате НДС в соответствии с письмом Госстроя |  |  |  |  |  |
|  | от 06.10.2003 № НЗ-6292/10 |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 0.10 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 33.91 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 15.58 |
|  | Сумма компенсации по оплате НДС |  |  |  |  | 49.59 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  | 3 069.66 |
|  | Раздел 11. Устранение течи в трубопроводах |
|  | Полотенцесушитель кв.67 |
| 151. | Е65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы - прим. слив и наполнение стояков отопления | 1000 м3 объема здания |  | 0.8 | 133.03 | 106.43 |
| 151. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 1.016 | 104.750 | 106.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 59% | 62.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 38.31 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 207.54 |
| 152. | Е46-03-009-02 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 13 755.24 | 137.55 |
| 152. 1. | З1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 53.3 | 0.533 | 112.730 | 60.09 |
| 152. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15.83 | 0.1583 | 127.480 | 20.18 |
| 152. 3. | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 15.83 | 0.1583 | 481.09 | 76.16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 20.18 |
| 152. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 31.66 | 0.3166 | 4.14 | 1.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 63.41 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 34.52 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 235.48 |
| 153. | Е65-16-1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм - прим. смена фитинга | 100 сгонов |  | 0.01 | 3 529.23 | 35.29 |
| 153. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 28.7 | 0.287 | 116.780 | 33.52 |
| 153. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0002 | 127.480 | 0.03 |
| 153. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 0.0002 | 193.81 | 0.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 127.48 | 0.03 |
| 153. 4. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00048 | 0.0000048 | 45 425.29 | 0.22 |
| 153. 5. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.0009 | 0.000009 | 44 558.12 | 0.40 |
| 153. 6. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.2 | 0.002 | 559.32 | 1.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 27.51 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 14.43 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77.23 |
| 154. | П(Г.32) | Уголок м/пл 20 ц/ц | шт. |  | 1 | 93.22 | 93.22 |
|  | Стояк отопления кв.91 |
| 155. | 2.2.1.2-23 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах - прим. определение неисправности | 100 квартир |  | 0.01 | 7 087.80 | 70.88 |
| 155. 1. | З1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 0.6 | 118.130 | 70.88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 58.12 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 30.48 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 159.48 |
| 156. | Е65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы - прим. слив и наполнение стояков отопления | 1000 м3 объема здания |  | 0.8 | 133.03 | 106.43 |
| 156. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 1.016 | 104.750 | 106.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 59% | 62.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 38.31 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 207.54 |
| 157. | Е04-02-006-01 | Сварка обсадных труб наружным диаметром до 168 мм - прим. заварка свища | сварка |  | 1 | 246.40 | 246.40 |
| 157. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 0.84 | 0.84 | 111.380 | 93.56 |
| 157. 2. | Х04-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 0.74 | 0.74 | 79.83 | 59.07 |
| 157. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 681.53 | 6.82 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 157. 4. | С101-1512 | Электроды диаметром 3 мм МР-ЭС | т | 0.0008 | 0.0008 | 108 694.92 | 86.96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 75.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 29.00 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 351.19 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 |  |  |  |  | 796.20 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 350.42 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 185.05 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 1 331.67 |
|  | Компенсация по оплате НДС в соответствии с письмом Госстроя |  |  |  |  |  |
|  | от 06.10.2003 № НЗ-6292/10 |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 32.75 |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 22.17 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 10.80 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 5.00 |
|  | Сумма компенсации по оплате НДС |  |  |  |  | 70.72 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11 |  |  |  |  | 1 402.39 |
|  | Раздел 12. Технический осмотр |
| 158. | 2.2.1.2-23 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах - прим.определение неисправности (кв.57, 124) | 100 квартир |  | 0.02 | 7 087.80 | 141.76 |
| 158. 1. | З1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 1.2 | 118.130 | 141.76 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 116.24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 60.96 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 318.96 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 |  |  |  |  | 141.76 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 116.24 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 60.96 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 318.96 |
|  | Компенсация по оплате НДС в соответствии с письмом Госстроя |  |  |  |  |  |
|  | от 06.10.2003 № НЗ-6292/10 |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 3.58 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 1.65 |
|  | Сумма компенсации по оплате НДС |  |  |  |  | 5.23 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12 |  |  |  |  | 324.19 |
|  | Раздел 13. Содержание аварийно-диспетчерской службы |
| 159. | П.кальк.1(Г.32) | Содержание аварийно-диспетчерской службы | м2 |  | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | Компенсация по оплате НДС в соответствии с письмом Госстроя |  |  |  |  |  |
|  | от 06.10.2003 № НЗ-6292/10 |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 1 296.40 |
|  | Сумма компенсации по оплате НДС |  |  |  |  | 1 296.40 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13 |  |  |  |  | 8 498.60 |
|  | Раздел 14. Уборка придомовой территории |
| 160. | П.кальк.2 | Уборка придомовой территории | м2 |  | 1277 | 7.61 | 9 717.97 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 |  |  |  |  | 9 717.97 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 9 717.97 |
|  | Компенсация по оплате НДС в соответствии с письмом Госстроя |  |  |  |  |  |
|  | от 06.10.2003 № НЗ-6292/10 |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 1 749.23 |
|  | Сумма компенсации по оплате НДС |  |  |  |  | 1 749.23 |