|  |  |
| --- | --- |
|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |
| ООО УК "Старый город" | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Жилищный фонд ООО УК "Старый город" |  |  |
| Объект: |
| Содержание и текущий ремонт жилищного фонда ООО УК "Старый город" в декабре 2014 года – **Горького, 32** |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
| с | по |
|  | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 |
| **А К Т** |
| **О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ** |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
|  |
| Сметная стоимость: | **32.857** | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2014 г. |
| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |
|  | **Раздел 1. Замена приборов отопления** |
|  |
|  | *кв 54* |
| **1.** | **2.2.1.2-23** | **Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах - прим. включение стояка отопления** | **100кв** |  | **0.01** | **8 398.20** | **83.98** |
| 1. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 0.6 | 139.970 | 83.98 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 82% | 68.86 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 43% | 36.11 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 188.96 |
|  |
| **2.** | **Е65-19-1** **(Постановление № 862 от 02.08.2012)** | **Демонтаж радиаторов весом до 80 кг** | **100 шт.** |  | **0.01** | **13 096.72** | **130.97** |
| 2. 1. | З1-1021 | Рабочий строитель среднего разряда 2,1 | чел.-ч | 110 | 1.1 | 114.510 | 125.96 |
| *2. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *2.24* | *0.0224* | *168.780* | *3.78* |
| 2. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.24 | 0.0224 | 223.49 | 5.01 |
| (1) | *168.78* | *3.78* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 59% | 76.55 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 36% | 46.71 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 254.22 |
|  |
| **3.** | **Е65-16-1** **(Постановление № 862 от 02.08.2012)** | **Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм.прим. демонтаж заглушек3/4-2шт., резьб 3/4-2шт .** | **100 сгонов** |  | **0.02** | **3 975.69** | **79.51** |
| 3. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 28.7 | 0.574 | 138.370 | 79.42 |
| *3. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.02* | *0.0004* | *168.780* | *0.07* |
| 3. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 0.0004 | 223.49 | 0.09 |
| (1) | *168.78* | *0.07* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 82% | 65.18 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 43% | 34.18 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 178.87 |
|  |
| **4.** | **Е65-16-1** **(Постановление № 862 от 02.08.2012)** | **Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм.прим.прим.соединение трубопроводов американкой3/4** | **100 сгонов** |  | **0.02** | **4 054.18** | **81.08** |
| 4. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 28.7 | 0.574 | 138.370 | 79.42 |
| *4. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.02* | *0.0004* | *168.780* | *0.07* |
| 4. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 0.0004 | 223.49 | 0.09 |
| (1) | *168.78* | *0.07* |
| 4. 4. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00048 | 0.0000096 | 40 800.83 | 0.39 |
| 4. 5. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.0009 | 0.000018 | 39 350.94 | 0.71 |
| 4. 6. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.2 | 0.004 | 117.45 | 0.47 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 82% | 65.18 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 43% | 34.18 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 180.44 |
|  |
| **5.** | **П(г32)-прайс лис.** | **Прокладка 3/4** | **шт** |  | **2** | **1.68** | **3.36** |
|  |
| **6.** | **П(Г32)2-прайс ли.** | **Американка 3/4 прямая г/ш** | **шт** |  | **2** | **139.83** | **279.66** |
|  |
| **7.** | **Е18-03-001-01** **(Постановление № 862 от 02.08.2012)** | **Установка радиаторов чугунных б/ст** | **100 кВт радиаторов и конвекторов** |  | **0.01225** | **13 522.66** | **165.65** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** |
| 7. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 75.44 | 0.92414 | 130.510 | 120.61 |
| *7. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *3.4* | *0.04165* | *170.203* | *7.09* |
| 7. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.175 | 0.00214375 | 740.75 | 1.59 |
| (1) | *196.43* | *0.42* |
| 7. 4. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3.225 | 0.03950625 | 223.49 | 8.83 |
| (1) | *168.78* | *6.67* |
| 7. 5. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.2625 | 0.003215625 | 3.97 | 0.01 |
| 7. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4.175 | 0.05114375 | 676.78 | 34.61 |
| (1) |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 92% | 117.48 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 51% | 65.13 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 348.26 |
|  |
|  |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  |  | **824.21** |
|  | **Сметная заработная плата** |  |  |  |  | **500.40** |
|  | **Нормативная трудоемкость** |  |  |  |  | **3.84** |
|  | **Накладные расходы** |  |  |  |  | **393.26** |
|  | **Сметная прибыль** |  |  |  |  | **216.31** |
|  | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ** |  |  |  |  | **1 433.77** |
|  | **Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин:** |  |  |  |  |  |
|  | **(Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.03г)** |  |  |  |  |  |
|  | **Компенсация по оплате НДС на механизмы** |  |  |  | **0.18** | **7.06** |
|  | **Компенсация по оплате НДС на материалы** |  |  |  | **0.18** | **51.23** |
|  | **Компенсация НДС в составе НР** |  |  |  | **0.0308** | **12.11** |
|  | **Компенсация НДС в составе СП** |  |  |  | **0.027** | **5.84** |
|  | **СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС** |  |  |  |  | **76.24** |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  |  | **1 510.01** |
|  |
|  | **Раздел 2. Ремонт теплоизоляции** |
|  |
|  | *Подвал* |
| **8.** | **Е26-01-017-01** **(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)** | **Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками** | **10 м трубопровода** |  | **4.4** | **797.86** | **3 510.60** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** |
| 8. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 4.048 | 17.8112 | 144.340 | 2 570.87 |
| 8. 2. | Х33-2101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.4875 | 2.145 | 4.27 | 9.16 |
| 8. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.3125 | 1.375 | 676.78 | 930.57 |
| (1) |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 72% | 1 851.03 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 43% | 1 105.47 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 467.10 |
|  |
| **9.** | **П(Г324)-прайс ли.** | **Изоком от 76/9** | **м** |  | **24** | **37.29** | **894.96** |
|  |
| **10.** | **П(Г325)-прайс ли.** | **Изоком от 25/9** | **м** |  | **10** | **14.92** | **149.20** |
|  |
| **11.** | **П(Г326)-прайс ли.** | **Изоком от 64/9** | **м** |  | **10** | **32.63** | **326.30** |
|  |
| **12.** | **П(Г327)-прайс ли.** | **Хоз. лента Момент серебристая 25м** | **шт** |  | **2** | **139.83** | **279.66** |
|  |
|  |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  |  | **5 160.72** |
|  | **Сметная заработная плата** |  |  |  |  | **2 570.87** |
|  | **Нормативная трудоемкость** |  |  |  |  | **17.81** |
|  | **Накладные расходы** |  |  |  |  | **1 851.03** |
|  | **Сметная прибыль** |  |  |  |  | **1 105.47** |
|  | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ** |  |  |  |  | **8 117.22** |
|  | **Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин:** |  |  |  |  |  |
|  | **(Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.03г)** |  |  |  |  |  |
|  | **Компенсация по оплате НДС на механизмы** |  |  |  | **0.18** | **169.15** |
|  | **Компенсация по оплате НДС на материалы** |  |  |  | **0.18** | **297.02** |
|  | **Компенсация НДС в составе НР** |  |  |  | **0.0308** | **57.01** |
|  | **Компенсация НДС в составе СП** |  |  |  | **0.027** | **29.85** |
|  | **СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС** |  |  |  |  | **553.03** |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  |  | **8 670.25** |
|  |
|  | **Раздел 3. Ремонт электрооборудования** |
|  |
|  | *кв19-подключение провода ПВС 3\*2,5 к автомату* |
| **13.** | **Ц08-03-574-01** **(Постановление № 862 от 02.08.2012)** | **Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2** | **100 жил** |  | **0.09** | **3 701.92** | **333.17** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2*** |
| 13. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 1.8144 | 144.340 | 261.89 |
| *13. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.012* | *0.00108* | *196.430* | *0.21* |
| 13. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00108 | 754.74 | 0.82 |
| (1) | *196.43* | *0.21* |
| 13. 4. | Х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00108 | 740.34 | 0.80 |
| (1) |  |  |
| 13. 5. | С101-0501 | Лаки канифольные, марки КФ-965 | т | 0.0001 | 0.000009 | 176 809.45 | 1.59 |
| 13. 6. | С101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.02 | 0.0018 | 101.86 | 0.18 |
| 13. 7. | С101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.01 | 0.0009 | 284.75 | 0.26 |
| 13. 8. | С101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.1 | 0.009 | 157.08 | 1.41 |
| 13. 9. | С101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.2 | 0.018 | 129.43 | 2.33 |
| 13. 10. | С111-0087 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1.02 | 0.0918 | 29.70 | 2.73 |
| 13. 11. | С506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0.08 | 0.0072 | 596.90 | 4.30 |
| 13. 12. | С509-0038 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | шт. | 102 | 9.18 | 5.64 | 51.78 |
| 13. 13. | С509-0070 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.1 | 0.009 | 27.51 | 0.25 |
| 13. 14. | С509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.1 | 0.009 | 53.52 | 0.48 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 76% | 199.20 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 47% | 123.19 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 655.55 |
|  |
|  |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  |  |  |  | **333.17** |
|  | **Сметная заработная плата** |  |  |  |  | **262.10** |
|  | **Нормативная трудоемкость** |  |  |  |  | **1.82** |
|  | **Накладные расходы** |  |  |  |  | **199.20** |
|  | **Сметная прибыль** |  |  |  |  | **123.19** |
|  | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ** |  |  |  |  | **655.55** |
|  | **Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин:** |  |  |  |  |  |
|  | **(Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.03г)** |  |  |  |  |  |
|  | **Компенсация по оплате НДС на механизмы** |  |  |  | **0.18** | **0.25** |
|  | **Компенсация по оплате НДС на материалы** |  |  |  | **0.18** | **12.54** |
|  | **Компенсация НДС в составе НР** |  |  |  | **0.0308** | **6.14** |
|  | **Компенсация НДС в составе СП** |  |  |  | **0.027** | **3.33** |
|  | **СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС** |  |  |  |  | **22.26** |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  |  |  |  | **677.81** |
|  |
|  | **Раздел 4. Изготовление щита на приямок** |
|  |
| **14.** | **Е10-02-001-01** **(Постановление № 862 от 02.08.2012)** | **Укладка щитов над подпольными каналами.прим. над приямками** | **100 м2** |  | **0.018** | **26 845.47** | **483.22** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** |
| 14. 1. | З1-1017 | Рабочий строитель среднего разряда 1,7 | чел.-ч | 29.21 | 0.52578 | 110.870 | 58.29 |
| *14. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *1.725* | *0.03105* | *196.430* | *6.10* |
| 14. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1.725 | 0.03105 | 740.75 | 23.00 |
| (1) | *196.43* | *6.10* |
| 14. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.5875 | 0.046575 | 676.78 | 31.52 |
| (1) |  |  |
| 14. 5. | с203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 100 | 1.8 | 205.78 | 370.40 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 85% | 54.73 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 39% | 25.11 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 563.06 |
|  |
| **15.** | **Е10-01-044-12** **(Постановление № 862 от 02.08.2012)** | **Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны.прим. обивка щита деревянного** | **100 м2 проемов** |  | **0.018** | **40 222.97** | **724.01** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** |
| 15. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 91.7585 | 1.651653 | 118.870 | 196.33 |
| *15. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.0875* | *0.001575* | *196.430* | *0.31* |
| 15. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.0875 | 0.001575 | 740.75 | 1.17 |
| (1) | *196.43* | *0.31* |
| 15. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1375 | 0.002475 | 676.78 | 1.68 |
| (1) |  |  |
| 15. 5. | С101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т | 0.72 | 0.01296 | 40 496.90 | 524.84 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 85% | 167.14 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 39% | 76.69 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 967.84 |
|  |
| **17.** | **П(Г32)3-прайс ли.** | **Саморезы 3,5\*35** | **шт** |  | **18** | **0.37** | **6.66** |
|  |
|  |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** |  |  |  |  | **1 213.89** |
|  | **Сметная заработная плата** |  |  |  |  | **261.03** |
|  | **Нормативная трудоемкость** |  |  |  |  | **2.21** |
|  | **Накладные расходы** |  |  |  |  | **221.88** |
|  | **Сметная прибыль** |  |  |  |  | **101.80** |
|  | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ** |  |  |  |  | **1 537.57** |
|  | **Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин:** |  |  |  |  |  |
|  | **(Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.03г)** |  |  |  |  |  |
|  | **Компенсация по оплате НДС на механизмы** |  |  |  | **0.18** | **9.17** |
|  | **Компенсация по оплате НДС на материалы** |  |  |  | **0.18** | **162.34** |
|  | **Компенсация НДС в составе НР** |  |  |  | **0.0308** | **6.83** |
|  | **Компенсация НДС в составе СП** |  |  |  | **0.027** | **2.75** |
|  | **СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС** |  |  |  |  | **181.09** |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** |  |  |  |  | **1 718.66** |
|  |
|  | **Раздел 5. Устранение течи трубопроводов** |
|  |
|  | *отключение ХВС и ГВС по телефонограмме МУП <Владимирводоканал>* |
| **19.** | **2.2.1.2-23** | **Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах - прим.отключение и включение ХВС и ГВС** | **100кв** |  | **0.02** | **8 398.20** | **167.96** |
| 19. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 1.2 | 139.970 | 167.96 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 82% | 137.73 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 43% | 72.22 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 377.91 |
|  |
|  |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** |  |  |  |  | **167.96** |
|  | **Сметная заработная плата** |  |  |  |  | **167.96** |
|  | **Нормативная трудоемкость** |  |  |  |  | **1.20** |
|  | **Накладные расходы** |  |  |  |  | **137.73** |
|  | **Сметная прибыль** |  |  |  |  | **72.22** |
|  | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ** |  |  |  |  | **377.91** |
|  | **Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин:** |  |  |  |  |  |
|  | **(Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.03г)** |  |  |  |  |  |
|  | **Компенсация НДС в составе НР** |  |  |  | **0.0308** | **4.24** |
|  | **Компенсация НДС в составе СП** |  |  |  | **0.027** | **1.95** |
|  | **СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС** |  |  |  |  | **6.19** |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5** |  |  |  |  | **384.10** |
|  |
|  | **Раздел 6. Уборка придомовой территории** |
|  |
| **20.** | **П.кальк.2** | **Уборка придомовой территории** | **м2** |  | **1233** | **7.61** | **9 383.13** |
|  |
| **21.** | **Е69-15-1** **(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)** | **Затаривание строительного мусора в мешки** | **1 т** |  | **0.08** | **107.75** | **8.62** |
| 21. 1. | З1-1010 | Рабочий строитель среднего разряда 1 | чел.-ч | 1.03 | 0.0824 | 104.610 | 8.62 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 62% | 5.34 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 36% | 3.10 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17.07 |
|  |
| **22.** | **П-прайс лист1.** | **Мешкотара** | **шт** |  | **4** | **7.46** | **29.84** |
|  |
| **23.** | **Е311-01-146-1;** | **Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную** | **т** |  | **0.08** | **256.70** | **20.54** |
| 23. 1. | з1-1010 | Рабочий строитель среднего разряда 1 | чел.-ч | 0.5777 | 0.046216 | 104.610 | 4.83 |
| 23. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.29 | 0.0232 | 676.78 | 15.70 |
| (1) |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 80% | 3.86 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 43% | 2.08 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 26.48 |
|  |
| **24.** | **Е311-01-146-2;** | **Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную** | **т** |  | **0.08** | **212.60** | **17.01** |
| 24. 1. | з1-1010 | Рабочий строитель среднего разряда 1 | чел.-ч | 0.4796 | 0.038368 | 104.610 | 4.01 |
| 24. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.0192 | 676.78 | 12.99 |
| (1) |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 80% | 3.21 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 43% | 1.72 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 21.94 |
|  |
| **25.** | **Х310-2025-1** | **Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5т на расстояние до 25км** | **т** |  | **0.08** | **343.94** | **27.52** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.65, Н4= 1.65*** |
|  |
|  |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** |  |  |  |  | **9 486.66** |
|  | **Сметная заработная плата** |  |  |  |  | **17.46** |
|  | **Нормативная трудоемкость** |  |  |  |  | **0.17** |
|  | **Накладные расходы** |  |  |  |  | **12.42** |
|  | **Сметная прибыль** |  |  |  |  | **6.90** |
|  | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ** |  |  |  |  | **9 505.98** |
|  | **Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин:** |  |  |  |  |  |
|  | **(Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.03г)** |  |  |  |  |  |
|  | **Компенсация по оплате НДС на механизмы** |  |  |  | **0.18** | **10.12** |
|  | **Компенсация по оплате НДС на материалы** |  |  |  | **0.18** | **1 694.33** |
|  | **Компенсация НДС в составе НР** |  |  |  | **0.0308** | **0.38** |
|  | **Компенсация НДС в составе СП** |  |  |  | **0.027** | **0.19** |
|  | **СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС** |  |  |  |  | **1 705.02** |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6** |  |  |  |  | **11 211.00** |
|  |
|  | **Раздел 7. Содержание аварийно-диспетчерской службы** |
|  |
| **26.** | **П.кальк.1** | **Содержание аварийно-диспетчерской службы** | **м2** |  | **7744.3** | **0.93** | **7 202.20** |
|  |
|  |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** |  |  |  |  | **7 202.20** |
|  | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ** |  |  |  |  | **7 202.20** |
|  | **Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин:** |  |  |  |  |  |
|  | **(Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.03г)** |  |  |  |  |  |
|  | **Компенсация по оплате НДС на материалы** |  |  |  | **0.18** | **1 296.40** |
|  | **СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС** |  |  |  |  | **1 296.40** |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7** |  |  |  |  | **8 498.60** |
|  | **Раздел 9. Снятие показаний ОДПУ** |
|  |
| **28.** | **3.1.2.1.3-9** | **Снятие показаний общедомовых приборов учета** | **шт** |  | **3** | **28.55** | **85.66** |
| 28. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.204 | 0.612 | 139.970 | 85.66 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 68% | 58.25 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 47% | 40.26 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 184.17 |
|  |
|  |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** |  |  |  |  | **85.66** |
|  | **Сметная заработная плата** |  |  |  |  | **85.66** |
|  | **Нормативная трудоемкость** |  |  |  |  | **0.61** |
|  | **Накладные расходы** |  |  |  |  | **58.25** |
|  | **Сметная прибыль** |  |  |  |  | **40.26** |
|  | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ** |  |  |  |  | **184.17** |
|  | **Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин:** |  |  |  |  |  |
|  | **(Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.03г)** |  |  |  |  |  |
|  | **Компенсация НДС в составе НР** |  |  |  | **0.0308** | **1.79** |
|  | **Компенсация НДС в составе СП** |  |  |  | **0.027** | **1.09** |
|  | **СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС** |  |  |  |  | **2.88** |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9** |  |  |  |  | **187.05** |
|  |
|  | **ИТОГО ПО АКТУ** |  |  |  |  | **24 474.47** |
|  | **Сметная заработная плата** |  |  |  |  | **3 865.48** |
|  | **Нормативная трудоемкость** |  |  |  |  | **27.65** |
|  | **Накладные расходы** |  |  |  |  | **2 873.75** |
|  | **Сметная прибыль** |  |  |  |  | **1 666.16** |
|  | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ** |  |  |  |  | **29 014.38** |

