|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Жилищный фонд ООО УК «Старый город» |  |  |
| Объект: |
| Содержание и текущий ремонт в декабре 2016 г.- ул. Горького, д. 32, г. Владимимр. |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  |  | 31.12.2016 г. |  | 01.12.2016 г. | 31.12.2016 г. |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 51.992 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.077 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 10.238 | тыс. руб. |
| Составлен в текущих ценах 4-го квартала 2016 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Владимирской области (эталон) с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 171/пр)"". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНОГРАММЕ ОАО "ВКС" ( 02.12.2016 г. ) |
| 1. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Закрытие задвижек №1,2 | 100 шт. арматуры |  | 0.06 | 11 367.47 | 682.05 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |
| 1. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 90.72 | 5.4432 | 125.28 | 681.92 |
| 1. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.003 | 0.00018 | 690.71 | 0.12 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 559.17 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 293.23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 534.45 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 682.05 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 559.17 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 293.23 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 1 534.45 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 0.02 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 17.23 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 7.92 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 25.17 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 1 559.62 |
|  | Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР |
|  | КВ. 67-СОСТАВЛЕНИЕ АКТА О ПРОТЕЧКЕ КВ. 100-ОСМОТР П/СУШИТЕЛЯ |
| 2. | ИЕР2.2.1.2-23 (прим) | Осмотр | 100 квартир |  | 0.02 | 8 369.40 | 167.39 |
| 2. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 1.2 | 139.49 | 167.39 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 137.26 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 71.98 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 376.63 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 167.39 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 137.26 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 71.98 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 376.63 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 4.23 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 1.94 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 6.17 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 382.80 |
|  | Раздел 3. НАЛАДКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ |
|  | КВ. 101-ХОЛОДНЫЙ РАДИАТОР В КОМНАТЕ |
| 3. | ИЕР2.2.1.1.п.9 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | стояк |  | 1 | 69.27 | 69.27 |
| 3. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 0.56 | 123.69 | 69.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 56.80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 29.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 155.86 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 69.27 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 56.80 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 29.79 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 155.86 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 1.75 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 0.80 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 2.55 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 158.41 |
|  | Раздел 4. УСТРАНЕНИЕ ТЕЧИ ТРУБОПРОВОДОВ |
|  | ПОДВАЛ: ТЕЧЬ СПУСКНИКА НА СТОЯКЕ ОТОПЛЕНИЯ |
| 4. | ИЕР2.2.1.2-23 (прим) | Слив-наполнение стояка отопления | 100 ед. |  | 0.02 | 8 369.40 | 167.39 |
| 4. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 1.2 | 139.49 | 167.39 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 137.26 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 71.98 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 376.63 |
| 5. | Е65-5-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж-монтаж вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 10 687.66 | 106.88 |
| 5. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 81 | 0.81 | 131.52 | 106.53 |
| 5. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0005 | 690.71 | 0.35 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 87.35 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 45.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 240.04 |
| 6. | П1-Г32. | Кран шаровый 1/2 г/г | шт. |  | 1 | 290.00 | 290.00 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 564.27 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 224.61 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 117.79 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 906.67 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 0.06 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 52.20 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 6.92 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 3.18 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 62.36 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 969.03 |
|  | Раздел 5. СМЕНА ЛАМП |
|  | ПОДВАЛ 6-ГО ПОДЪЕЗДА |
| 7. | Е67-5-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Смена ламп накаливания | 100 шт. |  | 0.05 | 878.20 | 43.91 |
| 7. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 7.1 | 0.355 | 123.69 | 43.91 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 29.86 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 20.64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 94.41 |
| 8. | П2-Г32. | Лампочка 40 Вт | шт |  | 5 | 11.25 | 56.25 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 100.16 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 29.86 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 20.64 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 150.66 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 10.13 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 0.92 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 0.56 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 11.61 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 162.27 |
|  | Раздел 6. РЕМОНТ ЭЛ. ЩИТКОВ |
|  | 2-Й ПОДЪЕЗД: 2-Й ЭТАЖ |
| 9. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 8 418.22 | 168.36 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 9. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 139.49 | 168.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 114.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 79.13 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 361.97 |
| 10. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 67 387.62 | 673.88 |
| 10. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 139.49 | 673.88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 458.24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 316.72 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 448.84 |
| 11. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.18 | 1 092.52 | 196.65 |
| 11. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.7352 | 113.10 | 196.25 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0018 | 195.75 | 0.35 |
| 11. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0018 | 223.78 | 0.40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 133.69 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 92.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 422.74 |
| 12. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.18 | 2 779.13 | 500.24 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 12. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 3.564 | 136.30 | 485.77 |
| 12. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00432 | 195.75 | 0.85 |
| 12. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00432 | 784.60 | 3.39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.85 |
| 12. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00432 | 690.71 | 2.98 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 369.83 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 228.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 098.78 |
| 13. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 282.42 | 13.69 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 13. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 136.30 | 8.40 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 148.17 | 2.31 |
| 13. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 784.60 | 0.56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.14 |
| 13. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 238.22 | 3.55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 145.87 | 2.17 |
| 13. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 34.11 | 0.47 |
| 13. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.29 | 0.07 |
| 13. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 690.71 | 0.50 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.14 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.03 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26.86 |
| 14. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 2 965.85 | 296.58 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 14. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 143.84 | 289.98 |
| 14. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 195.75 | 0.23 |
| 14. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 784.60 | 0.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.23 |
| 14. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 690.71 | 0.83 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 220.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 136.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 653.54 |
| 15. | П3-Г32. | Провод силовой ПУВ 1х6 | м |  | 18 | 30.19 | 543.42 |
| 16. | П4-Г32. | Сжим У 731 | шт |  | 2 | 21.45 | 42.90 |
| 17. | П5-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 16.86 | 33.72 |
| 18. | П6-Г32. | Выключатель автоматический 32 А двухполюсный | шт |  | 2 | 161.31 | 322.62 |
| 19. | П7-Г32. | Шина нулевая | шт |  | 3 | 52.99 | 158.97 |
| 20. | П8-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 21. | П9-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 1 | 76.34 | 76.34 |
| 22. | П10-Г32. | Изолента | шт |  | 2 | 42.14 | 84.28 |
|  | 2-Й ПОДЪЕЗД: 3-Й ЭТАЖ |
| 23. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 8 418.22 | 168.36 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 23. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 139.49 | 168.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 114.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 79.13 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 361.97 |
| 24. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 67 387.62 | 673.88 |
| 24. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 139.49 | 673.88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 458.24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 316.72 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 448.84 |
| 25. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.16 | 1 092.52 | 174.80 |
| 25. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.5424 | 113.10 | 174.45 |
| 25. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0016 | 195.75 | 0.31 |
| 25. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0016 | 223.78 | 0.36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 118.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 82.14 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 375.77 |
| 26. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.16 | 2 779.13 | 444.66 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 26. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 3.168 | 136.30 | 431.80 |
| 26. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00384 | 195.75 | 0.75 |
| 26. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00384 | 784.60 | 3.01 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.75 |
| 26. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00384 | 690.71 | 2.65 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 328.74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 203.30 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 976.70 |
| 27. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 282.42 | 13.69 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 27. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 136.30 | 8.40 |
| 27. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 148.17 | 2.31 |
| 27. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 784.60 | 0.56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.14 |
| 27. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 238.22 | 3.55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 145.87 | 2.17 |
| 27. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 34.11 | 0.47 |
| 27. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.29 | 0.07 |
| 27. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 690.71 | 0.50 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.14 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.03 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26.86 |
| 28. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 2 965.85 | 296.58 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 28. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 143.84 | 289.98 |
| 28. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 195.75 | 0.23 |
| 28. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 784.60 | 0.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.23 |
| 28. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 690.71 | 0.83 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 220.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 136.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 653.54 |
| 29. | П3-Г32. | Провод силовой ПУВ 1х6 | м |  | 16 | 30.19 | 483.04 |
| 30. | П4-Г32. | Сжим У 731 | шт |  | 2 | 21.45 | 42.90 |
| 31. | П5-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 16.86 | 33.72 |
| 32. | П6-Г32. | Выключатель автоматический 32 А двухполюсный | шт |  | 3 | 161.31 | 483.93 |
| 33. | П7-Г32. | Шина нулевая | шт |  | 2 | 52.99 | 105.98 |
| 34. | П8-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 2 | 0.93 | 1.86 |
| 35. | П9-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 1 | 76.34 | 76.34 |
|  | 2-Й ПОДЪЕЗД: 4-Й ЭТАЖ |
| 36. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 8 418.22 | 168.36 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 36. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 139.49 | 168.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 114.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 79.13 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 361.97 |
| 37. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 67 387.62 | 673.88 |
| 37. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 139.49 | 673.88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 458.24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 316.72 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 448.84 |
| 38. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.21 | 1 092.52 | 229.43 |
| 38. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 2.0244 | 113.10 | 228.96 |
| 38. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0021 | 195.75 | 0.41 |
| 38. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0021 | 223.78 | 0.47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 155.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 107.80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 493.21 |
| 39. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.21 | 2 779.13 | 583.62 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 39. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 4.158 | 136.30 | 566.74 |
| 39. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00504 | 195.75 | 0.99 |
| 39. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00504 | 784.60 | 3.95 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.99 |
| 39. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00504 | 690.71 | 3.48 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 431.47 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 266.83 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 281.93 |
| 40. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 282.42 | 13.69 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 40. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 136.30 | 8.40 |
| 40. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 148.17 | 2.31 |
| 40. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 784.60 | 0.56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.14 |
| 40. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 238.22 | 3.55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 145.87 | 2.17 |
| 40. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 34.11 | 0.47 |
| 40. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.29 | 0.07 |
| 40. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 690.71 | 0.50 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.14 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.03 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26.86 |
| 41. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 2 965.85 | 296.58 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 41. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 143.84 | 289.98 |
| 41. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 195.75 | 0.23 |
| 41. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 784.60 | 0.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.23 |
| 41. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 690.71 | 0.83 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 220.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 136.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 653.54 |
| 42. | П3-Г32. | Провод силовой ПУВ 1х6 | м |  | 21 | 30.19 | 633.99 |
| 43. | П4-Г32. | Сжим У 731 | шт |  | 2 | 21.45 | 42.90 |
| 44. | П5-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 16.86 | 33.72 |
| 45. | П6-Г32. | Выключатель автоматический 32 А двухполюсный | шт |  | 3 | 161.31 | 483.93 |
| 46. | П7-Г32. | Шина нулевая | шт |  | 3 | 52.99 | 158.97 |
| 47. | П8-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 48. | П9-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 2 | 76.34 | 152.68 |
|  | 2-Й ПОДЪЕЗД: 5-Й ЭТАЖ |
| 49. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 8 418.22 | 168.36 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 49. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 139.49 | 168.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 114.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 79.13 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 361.97 |
| 50. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 67 387.62 | 673.88 |
| 50. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 139.49 | 673.88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 458.24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 316.72 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 448.84 |
| 51. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.21 | 1 092.52 | 229.43 |
| 51. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 2.0244 | 113.10 | 228.96 |
| 51. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0021 | 195.75 | 0.41 |
| 51. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0021 | 223.78 | 0.47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 155.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 107.80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 493.21 |
| 52. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.21 | 2 779.13 | 583.62 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 52. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 4.158 | 136.30 | 566.74 |
| 52. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00504 | 195.75 | 0.99 |
| 52. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00504 | 784.60 | 3.95 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.99 |
| 52. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00504 | 690.71 | 3.48 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 431.47 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 266.83 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 281.93 |
| 53. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.009 | 2 282.42 | 20.54 |
|  |  | Объем: 0.3*3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 53. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.092448 | 136.30 | 12.60 |
| 53. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.023436 | 148.17 | 3.47 |
| 53. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00108 | 784.60 | 0.85 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.21 |
| 53. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.022356 | 238.22 | 5.33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 145.87 | 3.26 |
| 53. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.020844 | 34.11 | 0.71 |
| 53. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.019116 | 5.29 | 0.10 |
| 53. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00108 | 690.71 | 0.75 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 12.21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 7.55 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40.31 |
| 54. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 2 965.85 | 296.58 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 54. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 143.84 | 289.98 |
| 54. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 195.75 | 0.23 |
| 54. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 784.60 | 0.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.23 |
| 54. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 690.71 | 0.83 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 220.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 136.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 653.54 |
| 55. | П3-Г32. | Провод силовой ПУВ 1х6 | м |  | 21 | 30.19 | 633.99 |
| 56. | П4-Г32. | Сжим У 731 | шт |  | 2 | 21.45 | 42.90 |
| 57. | П5-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 3 | 16.86 | 50.58 |
| 58. | П6-Г32. | Выключатель автоматический 32 А двухполюсный | шт |  | 3 | 161.31 | 483.93 |
| 59. | П7-Г32. | Шина нулевая | шт |  | 3 | 52.99 | 158.97 |
| 60. | П8-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 2 | 0.93 | 1.86 |
| 61. | П9-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 2 | 76.34 | 152.68 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 13 087.90 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 335.75 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 507.48 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 21 931.13 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 7.65 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 1 004.89 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 164.43 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 94.70 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 1 271.67 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 23 202.80 |
|  | Раздел 7. ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ |
|  | 3-Й ПОДЪЕЗД : КВ. 47, КВ.107, ПОДВАЛ |
| 62. | Е65-6-6 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Демонтаж-монтаж манжетов резиновых к унитазам /в кв. 107/ | 100 приборов |  | 0.01 | 10 546.80 | 105.47 |
| 62. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 80 | 0.8 | 131.52 | 105.22 |
| 62. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0002 | 195.75 | 0.04 |
| 62. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 0.0002 | 223.78 | 0.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.04 |
| 62. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0003 | 690.71 | 0.21 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 86.31 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 45.26 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 237.05 |
| 63. | Е65-10-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.17 | 4 218.77 | 717.19 |
| 63. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 5.474 | 118.47 | 648.50 |
| 63. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0017 | 690.71 | 1.17 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 63. 3. | С101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2 | 0.34 | 31.80 | 10.81 |
| 63. 4. | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.005 | 0.00085 | 66 706.27 | 56.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 531.77 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 278.86 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 527.82 |
|  | 4-Й ПОДЪЕЗД |
| 64. | Е65-10-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Очистка канализационной сети дворовой | 100 м трубопровода |  | 0.04 | 12 794.76 | 511.79 |
| 64. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 108 | 4.32 | 118.47 | 511.79 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 419.67 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 220.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 151.53 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 1 334.45 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 037.75 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 544.19 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 2 916.39 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 0.25 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 12.15 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 31.98 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 14.69 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 59.07 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 2 975.46 |
|  | Раздел 8. СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ |
|  | КОНТРОЛЬНЫЙ СЪЕМ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 08.12.2016 г. (согласно письма ОАО "ЭнергосбыТ Плюс")-2 раза |
| 65. | ИЕР 3.1.2.1.3-9 | Снятие показаний общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов | шт. |  | 11 | 24.83 | 273.12 |
|  |  | Объем: 9+2 |  |  |  |  |  |
| 65. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.178 | 1.958 | 139.49 | 273.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 185.72 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 128.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 587.21 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 273.12 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 185.72 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 128.37 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 587.21 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 5.72 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 3.47 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 9.19 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 596.40 |
|  | Раздел 9. СОДЕРЖАНИЕ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ |
| 66. | К1. | Содержание аварийно-диспетчерской службы | м2 |  | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
| 66. 1. | с101-0031 | АДС | м2 | 1 | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 1 296.40 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 1 296.40 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 8 498.60 |