|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Жилищный фонд ООО УК «Старый город» |  |  |
| Объект: |
| Содержание и текущий ремонт в июле 2016 г.- ул. Горького, д. 32, г. Владимимр. |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  |  | 31.07.2016 г. |  | 01.07.2016 г. | 31.07.2016 г. |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 34.604 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.033 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 3.975 | тыс. руб. |
| Составлен в текущих ценах 3-го квартала 2016 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Владимирской области (эталон) с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 171/пр)"". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. МАТЕРИАЛЫ: РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ |
|  | ПОДЪЕЗДЫ |
| 1. | П1. | Коробка установочная | шт |  | 14 | 32.63 | 456.82 |
| 2. | П2. | Саморезы 3.5х40 | шт |  | 10 | 0.93 | 9.30 |
| 3. | П3. | Дюбель 6х37 | шт |  | 10 | 0.93 | 9.30 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 475.42 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 475.42 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 85.58 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 85.58 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 561.00 |
|  | Раздел 2. ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ |
|  | КВ. 131-ЗАМЕНА СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ |
| 4. | Е65-23-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 объема здания |  | 0.380892473 | 45.30 | 17.25 |
|  |  | Объем: 35423/93 |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | З1-1017 | Рабочий строитель среднего разряда 1,7 | чел.-ч | 0.41 | 0.1561659139 | 110.49 | 17.25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 59% | 10.18 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 6.21 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33.64 |
| 5. | Е65-1-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0.017 | 4 374.44 | 74.37 |
| 5. 1. | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 34.66 | 0.58922 | 120.50 | 71.00 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.0017 | 195.75 | 0.33 |
| 5. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.0017 | 223.78 | 0.38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.33 |
| 5. 4. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 0.0561 | 4.95 | 0.28 |
| 5. 5. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.04658 | 38.52 | 1.79 |
| 5. 6. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.00731 | 124.77 | 0.91 |
| 5. 7. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.00374 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 59% | 42.08 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 25.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 142.13 |
| 6. | Е16-04-002-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0.017 | 28 418.49 | 483.11 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |
| 6. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 172.086 | 2.925462 | 143.84 | 420.80 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.0017 | 195.75 | 0.33 |
| 6. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.0625 | 0.0010625 | 859.95 | 0.91 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.21 |
| 6. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.0006375 | 770.30 | 0.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.12 |
| 6. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 0.004675 | 690.71 | 3.23 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 6. 6. | х39-2208 | Сварочный агрегат Rothenberger | маш.-ч | 10.15 | 0.17255 | 291.88 | 50.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 387.44 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 214.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 085.33 |
| 7. | Е46-01-013-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Усиление сварных швов (наплавкой) /сварка резьбы/ | 1 м шва |  | 0.1 | 522.45 | 52.24 |
| 7. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 2.31 | 0.231 | 143.84 | 33.23 |
| 7. 2. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.67 | 0.067 | 67.59 | 4.53 |
| 7. 3. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.17 | 0.017 | 39.48 | 0.67 |
| 7. 4. | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1.57 | 0.157 | 14.27 | 2.24 |
| 7. 5. | С101-0802 | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 0.00066 | 0.000066 | 59 252.22 | 3.91 |
| 7. 6. | С101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.001 | 0.0001 | 76 667.59 | 7.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 26.25 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 14.29 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92.78 |
| 8. | Е65-5-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 13 629.45 | 136.29 |
| 8. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 103 | 1.03 | 131.52 | 135.47 |
| 8. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0012 | 690.71 | 0.83 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 111.09 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 58.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 305.63 |
| 9. | П4. | Труба арм. стекловолокном ф25 1 м | м |  | 1.6 | 111.86 | 178.98 |
| 10. | П5. | Кран шаровый 3/4 | шт |  | 1 | 363.33 | 363.33 |
| 11. | П6. | Кран шаровый 1/2 с американкой | шт |  | 1 | 372.88 | 372.88 |
| 12. | П7. | Переходник с мет. н/р 25х3/4 | шт |  | 1 | 96.21 | 96.21 |
| 13. | П8. | Муфта комбинир. НР 25- 3/4 ппу | шт |  | 1 | 92.22 | 92.22 |
| 14. | П9. | Тройник Д 25 п/п | шт |  | 1 | 13.98 | 13.98 |
| 15. | П10. | Кран шаровый 25 | шт |  | 1 | 141.29 | 141.29 |
| 16. | П11. | Электроды сварочные 2.5 мм | кг |  | 0.12 | 181.78 | 21.81 |
| 17. | П12. | Круг отрезной по металлу | шт |  | 1 | 26.11 | 26.11 |
| 18. | П13. | Лен | кг |  | 0.02 | 466.10 | 9.32 |
| 19. | П14. | Резьба черная ДУ 15 | шт |  | 1 | 13.98 | 13.98 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 2 093.37 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 577.04 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 319.21 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 2 989.62 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 11.39 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 243.31 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 17.78 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 8.62 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 281.10 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 3 270.72 |
|  | Раздел 3. ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ |
|  | М-Н "МАГНИТ" 7-Й ПОДЪЕЗД |
| 20. | Е65-10-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Очистка канализационной сети дворовой | 100 м трубопровода |  | 0.105 | 12 794.76 | 1 343.45 |
| 20. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 108 | 11.34 | 118.47 | 1 343.45 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 1 101.63 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 577.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 022.76 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 1 343.45 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 101.63 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 577.68 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 3 022.76 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 33.95 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 15.60 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 49.55 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 3 072.31 |
|  | Раздел 4. ОКОС ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |
| 21. | Е68-4-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Выкашивание газонов бензотриммером | 100 м2 газона |  | 15.47 | 154.48 | 2 389.73 |
| 21. 1. | З1-1021 | Рабочий строитель среднего разряда 2,1 | чел.-ч | 0.98 | 15.1606 | 114.12 | 1 730.13 |
| 21. 2. | Х09-2402 | Газонокосилки моторные | маш.-ч | 0.75 | 11.6025 | 56.85 | 659.60 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 1 436.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 743.96 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 569.69 |
| 22. | С101-2767 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Бензин автомобильный марки А-92 | т |  | 0.01 | 36 000.00 | 360.00 |
| 23. | П15. | Катушка (для бензокосы) | шт |  | 0.05 | 708.47 | 35.42 |
| 24. | П16. | Масло (для косы) | л |  | 0.1 | 69.22 | 6.92 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 2 792.07 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 436.01 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 743.96 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 4 972.03 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 118.73 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 72.42 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 44.25 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 20.09 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 255.49 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 5 227.52 |
|  | Раздел 5. СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ |
| 25. | ИЕР 3.1.2.1.3-9 | Снятие показаний общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов | шт. |  | 9 | 24.83 | 223.46 |
| 25. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.178 | 1.602 | 139.49 | 223.46 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 151.95 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 105.03 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 480.44 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 223.46 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 151.95 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 105.03 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 480.44 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 4.68 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 2.84 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 7.52 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 487.96 |
|  | Раздел 6. СОДЕРЖАНИЕ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ |
| 26. | К1. | Содержание аварийно-диспетчерской службы | м2 |  | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
| 26. 1. | с101-0031 | АДС | м2 | 1 | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 7 202.20 |