|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Жилищный фонд ООО УК "Старый город" |  |  |
| Объект: |
| Содержание и текущий ремонт в августе 2017 г.-ул. Горького, д. 32, г. Владимир |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  |  | 31.08.2017 г. |  | 01.08.2017 г. | 31.08.2017 г. |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 81.218 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.148 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 20.000 | тыс. руб. |
| Составлен в текущих ценах 3-го квартала 2017 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Владимирской области (эталон) с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 171/пр)"". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР |
|  | ПОДВАЛ: ОСМОТР (21.08.2017г.) ВРУ: ОСМОТР (31.08.2017г.) |
| 1. | ИЕР2.2.1.2-23 (прим) | Осмотр | 100 ед |  | 0.02 | 9 148.80 | 182.98 |
| 1. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 1.2 | 152.48 | 182.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 150.04 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 78.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 411.71 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 182.98 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 150.04 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 78.68 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 411.71 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 4.62 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 2.12 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 6.74 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 418.45 |
|  | Раздел 2. УСТРАНЕНИЕ ТЕЧИ ТРУБОПРОВОДОВ |
|  | 4-Й ПОДЪЕЗД: ПОДВАЛ СТОЯК ОТОПЛЕНИЯ (23.08.2017г.) |
| 2. | ИЕР2.2.1.2-23 (прим) | Слив-наполнение стояка | 100 ед |  | 0.02 | 9 148.80 | 182.98 |
| 2. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 1.2 | 152.48 | 182.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 150.04 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 78.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 411.71 |
| 3. | Е65-5-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 11 681.17 | 116.81 |
| 3. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 81 | 0.81 | 143.76 | 116.45 |
| 3. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0005 | 732.10 | 0.37 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 95.49 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 50.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 262.37 |
| 4. | П1-Г32. | Заглушка | шт |  | 1 | 37.50 | 37.50 |
| 5. | П2-Г32. | Лен | кг |  | 0.05 | 635.59 | 31.78 |
|  | КВ. 19 -ВВОДНОЙ ВЕНТИЛЬ ХВС(23.08.2017 г.) |
| 6. | Е65-5-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 11 681.17 | 116.81 |
| 6. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 81 | 0.81 | 143.76 | 116.45 |
| 6. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0005 | 732.10 | 0.37 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 95.49 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 50.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 262.37 |
|  | 2-Й ТУ:ЛОПНУЛА ТРУБА ГВС (28.08.2017г.) |
| 7. | ИЕР2.2.1.2-23 (прим) | Слив-наполнение стояков/3-х подъездов/ | 100 ед |  | 0.06 | 9 148.80 | 548.93 |
|  |  | Объем: 2*3 |  |  |  |  |  |
| 7. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 3.6 | 152.48 | 548.93 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 450.12 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 236.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 235.09 |
| 8. | Е16-04-002-06 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода |  | 0.01 | 10 419.70 | 104.20 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4 |
| 8. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 56.608 | 0.56608 | 150.73 | 85.33 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.00048 | 213.98 | 0.10 |
| 8. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.028 | 0.00028 | 968.21 | 0.27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.06 |
| 8. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0002 | 832.08 | 0.17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.04 |
| 8. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.136 | 0.00136 | 732.10 | 1.00 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 8. 6. | х39-2208 | Сварочный агрегат Rothenberger | маш.-ч | 5.336 | 0.05336 | 326.81 | 17.44 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 78.60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 43.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 226.36 |
| 9. | Е16-04-002-06 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода |  | 0.011 | 30 428.43 | 334.71 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 9. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 162.748 | 1.790228 | 150.73 | 269.84 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.00165 | 213.98 | 0.35 |
| 9. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.0875 | 0.0009625 | 968.21 | 0.93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.21 |
| 9. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.0625 | 0.0006875 | 832.08 | 0.57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 9. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.425 | 0.004675 | 732.10 | 3.42 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 9. 6. | х39-2208 | Сварочный агрегат Rothenberger | маш.-ч | 16.675 | 0.183425 | 326.81 | 59.95 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 248.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 137.80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 721.08 |
| 10. | П3-Г32. | Труба армированная стекловолокном ф63 х10.5 | м |  | 1 | 327.17 | 327.17 |
| 11. | П4-Г32. | Угол 90 гр х 63 | шт |  | 2 | 67.76 | 135.52 |
|  | КВ. 49 ТЕЧЬ СТОЯКА КАНАЛИЗАЦИИ ( 24.08.2017г.) |
| 12. | Е09-05-003-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов |  | 0.02 | 1 994.81 | 39.90 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 12. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 13.685 | 0.2737 | 143.76 | 39.35 |
| 12. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.00075 | 732.10 | 0.55 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 25.58 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 20.46 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85.94 |
| 13. | П5-Г32. | Болт оц. с полн.резьбой 5х20 | шт |  | 2 | 2.80 | 5.60 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 1 981.91 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 143.89 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 616.70 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 3 742.50 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 15.22 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 96.76 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 35.25 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 16.65 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 163.88 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 3 906.38 |
|  | Раздел 3. ПРОЧИСТКА ВЕНТКАНАЛА |
|  | КВ. 49 (23.08.2017г.) |
| 14. | Е65-33-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Демонтаж-монтаж жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток |  | 0.02 | 6 247.34 | 124.95 |
| 14. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 46.19 | 0.9238 | 135.20 | 124.90 |
| 14. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0002 | 213.98 | 0.04 |
| 14. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0002 | 245.47 | 0.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 102.45 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 53.72 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 281.13 |
| 15. | Е65-35-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Прочистка вентиляционных каналов | 100 м канала |  | 0.035 | 2 720.14 | 95.20 |
| 15. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 18.7 | 0.6545 | 135.20 | 88.49 |
| 15. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.00035 | 213.98 | 0.07 |
| 15. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00035 | 245.47 | 0.09 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.07 |
| 15. 4. | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.04 | 0.0014 | 4 730.91 | 6.62 |
| 15. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.017 | 0.000595 | 12.08 | 0.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 59% | 52.25 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 31.88 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 179.33 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 220.15 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 154.70 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 85.61 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 460.46 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 0.01 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 1.19 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 4.77 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 2.31 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 8.28 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 468.74 |
|  | Раздел 4. РЕМОНТ KРЫШИ ПОДВАЛА |
|  | 7-Й ПОДЪЕЗД (22.08.2017г.) |
| 16. | Е46-04-008-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 покрытия |  | 0.08 | 1 105.53 | 88.44 |
| 16. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 8.58 | 0.6864 | 123.63 | 84.86 |
| 16. 2. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 1.88 | 0.1504 | 23.82 | 3.58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 67.04 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 36.49 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 191.97 |
| 17. | Е58-1-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли |  | 0.08 | 2 353.26 | 188.26 |
| 17. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 15.16 | 1.2128 | 125.85 | 152.63 |
| 17. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.46 | 0.0368 | 213.98 | 7.87 |
| 17. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.46 | 0.0368 | 968.21 | 35.63 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 7.87 |
| 17. 4. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 1.4 | 0.112 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 105.93 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 75.44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 369.63 |
| 18. | Е58-1-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок | 100 м2 кровли |  | 0.04 | 3 189.04 | 127.56 |
| 18. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 22.68 | 0.9072 | 128.23 | 116.33 |
| 18. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.29 | 0.0116 | 213.98 | 2.48 |
| 18. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.29 | 0.0116 | 968.21 | 11.23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 2.48 |
| 18. 4. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 0.9 | 0.036 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 78.41 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 55.84 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 261.82 |
| 19. | Е10-02-036-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции |  | 0.2 | 2 356.82 | 471.36 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 19. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 14.789 | 2.9578 | 135.20 | 399.89 |
| 19. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1875 | 0.0375 | 213.98 | 8.02 |
| 19. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1875 | 0.0375 | 832.08 | 31.20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 8.02 |
| 19. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 0.055 | 732.10 | 40.27 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 346.72 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 39% | 159.08 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 977.17 |
| 20. | Е09-05-006-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Резка профилированного настила /резка листа ОСП/ | 1 м реза |  | 8 | 58.58 | 468.67 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 20. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 0.391 | 3.128 | 142.17 | 444.71 |
| 20. 2. | Х33-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.3875 | 3.1 | 7.73 | 23.96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 289.06 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 231.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 988.98 |
| 21. | Е12-01-026-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Устройство кровель по обрешетке из обрезной доски при кровле средней сложности/листовой настил ОСП/ | 100 м2 кровли |  | 0.0957 | 10 876.56 | 1 040.89 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 21. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 73.2895 | 7.01380515 | 134.09 | 940.48 |
| 21. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.01914 | 213.98 | 4.10 |
| 21. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.1 | 0.00957 | 968.21 | 9.27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 2.05 |
| 21. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1 | 0.00957 | 832.08 | 7.96 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 2.05 |
| 21. 5. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 20.625 | 1.9738125 | 8.22 | 16.22 |
| 21. 6. | Х33-1022 | Станок фальцепрокатный "SCHLEBACH SPM 30-80", мощностью 1,1 кВт | маш.-ч | 12.5 | 1.19625 | 35.53 | 42.50 |
| 21. 7. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 4.1625 | 0.39835125 | 26.20 | 10.44 |
| 21. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.01914 | 732.10 | 14.01 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 812.34 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 377.83 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 231.06 |
| 22. | Е12-01-021-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин | 100 м2 кровли |  | 0.0957 | 10 540.65 | 1 008.74 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 22. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 70.84 | 6.779388 | 142.17 | 963.83 |
| 22. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.125 | 0.0119625 | 213.98 | 2.56 |
| 22. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.0875 | 0.00837375 | 968.21 | 8.11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 1.79 |
| 22. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.00358875 | 832.08 | 2.99 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.77 |
| 22. 5. | Х15-0401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 2 | 0.1914 | 7.06 | 1.35 |
| 22. 6. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 10.125 | 0.9689625 | 4.43 | 4.29 |
| 22. 7. | Х33-1002 | Станок сверлильный | маш.-ч | 1.2875 | 0.12321375 | 7.66 | 0.94 |
| 22. 8. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 24.25 | 2.320725 | 5.98 | 13.88 |
| 22. 9. | Х36-0202 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 1.4625 | 0.13996125 | 70.39 | 9.85 |
| 22. 10. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.004785 | 732.10 | 3.50 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 831.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 386.56 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 226.39 |
| 23. | Е12-01-010-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия |  | 0.0422 | 17 836.48 | 752.70 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 23. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 129.6625 | 5.4717575 | 135.20 | 739.78 |
| 23. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25 | 0.01055 | 213.98 | 2.26 |
| 23. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.25 | 0.01055 | 968.21 | 10.21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 2.26 |
| 23. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0875 | 0.0036925 | 732.10 | 2.70 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 638.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 296.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 687.67 |
|  | 9-Й ПОДЪЕЗД (31.08.2017г.) |
| 24. | Е58-1-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли |  | 0.05 | 2 353.26 | 117.66 |
| 24. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 15.16 | 0.758 | 125.85 | 95.39 |
| 24. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.46 | 0.023 | 213.98 | 4.92 |
| 24. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.46 | 0.023 | 968.21 | 22.27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 4.92 |
| 24. 4. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 1.4 | 0.07 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 66.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 47.15 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 231.01 |
| 25. | Е58-1-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок | 100 м2 кровли |  | 0.032 | 3 189.04 | 102.05 |
| 25. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 22.68 | 0.72576 | 128.23 | 93.06 |
| 25. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.29 | 0.00928 | 213.98 | 1.99 |
| 25. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.29 | 0.00928 | 968.21 | 8.98 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 1.99 |
| 25. 4. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 0.9 | 0.0288 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 62.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 44.67 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 209.46 |
| 26. | Е10-02-036-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции |  | 0.1 | 2 356.82 | 235.68 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 26. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 14.789 | 1.4789 | 135.20 | 199.95 |
| 26. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1875 | 0.01875 | 213.98 | 4.01 |
| 26. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1875 | 0.01875 | 832.08 | 15.60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 4.01 |
| 26. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 0.0275 | 732.10 | 20.13 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 173.37 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 39% | 79.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 488.59 |
| 27. | Е12-01-026-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Устройство кровель по обрешетке из обрезной доски при кровле средней сложности | 100 м2 кровли |  | 0.05 | 10 876.56 | 543.83 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 27. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 73.2895 | 3.664475 | 134.09 | 491.37 |
| 27. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.01 | 213.98 | 2.14 |
| 27. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.1 | 0.005 | 968.21 | 4.84 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 1.07 |
| 27. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1 | 0.005 | 832.08 | 4.16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 1.07 |
| 27. 5. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 20.625 | 1.03125 | 8.22 | 8.48 |
| 27. 6. | Х33-1022 | Станок фальцепрокатный "SCHLEBACH SPM 30-80", мощностью 1,1 кВт | маш.-ч | 12.5 | 0.625 | 35.53 | 22.21 |
| 27. 7. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 4.1625 | 0.208125 | 26.20 | 5.45 |
| 27. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.01 | 732.10 | 7.32 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 424.42 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 197.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 165.65 |
| 28. | П6-Г32. | Фанера 2440х1220х9 | м2 |  | 9.6 | 192.95 | 1 852.32 |
| 29. | П7-Г32. | Черепица рулонная (кирп.кладка) | м2 |  | 9.8 | 175.42 | 1 719.12 |
| 30. | П8-Г32. | Крепежный уголок равносторонний | шт |  | 8 | 20.34 | 162.72 |
| 31. | П9-Г32. | Мастика № 23 | кг |  | 12 | 118.64 | 1 423.68 |
| 32. | П10-Г32. | Лента алюминиевая | шт |  | 1 | 288.14 | 288.14 |
| 33. | П11-Г32. | Саморезы 3.5х55 | шт |  | 22 | 0.93 | 20.46 |
| 34. | П12-Г32. | Гвозди 100 | кг |  | 1 | 64.41 | 64.41 |
| 35. | П13-Г32. | Дюбель-гвозди полипропилен 6/60 | шт |  | 42 | 1.69 | 70.98 |
| 36. | П14-Г32. | Саморез кровельный | шт |  | 74 | 2.97 | 219.78 |
| 37. | П15-Г32. | Доска обрезная 50х100х6 | м3 |  | 0.06 | 6 271.19 | 376.27 |
| 38. | П16-Г32. | Доска обрезная 25х150х6 | м3 |  | 0.045 | 6 679.66 | 300.58 |
| 39. | П17-Г32. | Брусок 40х50х30 | м3 |  | 0.024 | 7 457.63 | 178.98 |
| 40. | П18-Г32. | Брус обрезной 100х100х6.0 | шт |  | 1 | 366.10 | 366.10 |
| 41. | П19-Г32. | Доска обрезная (сосна, ель) 25х150х3 | м3 |  | 0.247 | 6 534.41 | 1 614.00 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 13 803.38 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 895.48 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 988.07 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 19 686.93 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 68.98 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 1 558.36 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 120.04 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 53.68 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 1 801.06 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 21 487.99 |
|  | Раздел 5. ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ВЫПУСКОВ |
|  | С 1-ГО ПО 9-Й ПОДЪЕЗДЫ |
| 42. | ИЕР2.2.1.2-23 (прим) | Отключение-включение водоснабжения / стояки ХВС/ГВС / | 100 ед |  | 0.18 | 9 148.80 | 1 646.78 |
|  |  | Объем: 2*9 |  |  |  |  |  |
| 42. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 10.8 | 152.48 | 1 646.78 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 1 350.36 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 708.12 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 705.26 |
| 43. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2/подключение удлинителей и электроинструмента/ | 100 жил |  | 0.32 | 2 710.10 | 867.23 |
|  |  | Объем: 16*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 43. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 16.8 | 5.376 | 157.23 | 845.27 |
| 43. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0032 | 213.98 | 0.68 |
| 43. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0032 | 848.38 | 2.71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.68 |
| 43. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0032 | 732.10 | 2.34 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 642.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 397.60 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 907.75 |
| 44. | Е51-1-5 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 грунта |  | 0.0966 | 64 249.54 | 6 206.51 |
|  |  | Объем: 3.5+2+0.63+1.5*2+0.53 |  |  |  |  |  |
| 44. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 519.1 | 50.14506 | 123.63 | 6 199.43 |
| 44. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.00966 | 732.10 | 7.07 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 60% | 3 719.66 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 32% | 1 983.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 909.99 |
| 45. | Е46-04-010-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных | 100 м2 покрытия |  | 0.002 | 6 108.09 | 12.22 |
| 45. 1. | З1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 23.78 | 0.04756 | 145.50 | 6.92 |
| 45. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.71 | 0.00942 | 159.45 | 1.50 |
| 45. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 4.71 | 0.00942 | 552.79 | 5.21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 1.50 |
| 45. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 9.42 | 0.01884 | 4.72 | 0.09 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 6.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3.62 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22.49 |
| 46. | Е04-02-007-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Резка труб наружным диаметром до 168 мм | 1 рез |  | 18 | 47.47 | 854.37 |
|  |  | Объем: 9+9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 46. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 0.1955 | 3.519 | 143.76 | 505.89 |
| 46. 2. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.1875 | 3.375 | 5.64 | 19.04 |
| 46. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.025 | 0.45 | 732.10 | 329.45 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 409.77 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 156.83 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 420.97 |
| 47. | Е16-04-001-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода |  | 0.127 | 11 213.59 | 1 424.13 |
|  |  | Объем: 9.7+1+2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 47. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 70.84 | 8.99668 | 157.23 | 1 414.55 |
| 47. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0625 | 0.0079375 | 213.98 | 1.70 |
| 47. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.0047625 | 968.21 | 4.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 1.02 |
| 47. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.025 | 0.003175 | 832.08 | 2.64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.68 |
| 47. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.025 | 0.003175 | 732.10 | 2.32 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 1 302.95 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 722.29 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 449.37 |
| 48. | П20-Г32. | Труба ф110 с раструбом | м |  | 4.5 | 117.71 | 529.70 |
|  |  | Объем: 1+2+1.5 |  |  |  |  |  |
| 49. | П21-Г32. | Отвод ДУ 110х45 гр | шт |  | 5 | 46.67 | 233.35 |
| 50. | П22-Г32. | Ревизия ф110 с крышкой | шт |  | 1 | 84.75 | 84.75 |
| 51. | П23-Г32. | Переходник в чугун. трубу 110/123 | шт |  | 10 | 33.89 | 338.90 |
| 52. | П24-Г32. | Муфта ДУ 110 | шт |  | 10 | 42.37 | 423.70 |
| 53. | П25-Г32. | Манжета рез 123/110 | шт |  | 10 | 29.66 | 296.60 |
| 54. | П26-Г32. | Круг отрезной 230 | шт |  | 3 | 59.32 | 177.96 |
| 55. | П27-Г32. | Герметик Гермент Селикон Санитар Прозрачный | мл |  | 85 | 1.47 | 124.95 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 13 221.15 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 7 432.31 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 972.26 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 24 625.73 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 66.89 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 400.83 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 229.03 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 107.25 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 804.00 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 25 429.73 |
|  | Раздел 6. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ |
|  | ПОДВАЛ : 5-Й ПОДЪЕЗД (08.08.2017 г.) |
| 56. | Е65-6-6 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Смена манжетов | 100 приборов |  | 0.03 | 11 527.67 | 345.83 |
|  |  | Объем: 1+2 |  |  |  |  |  |
| 56. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 80 | 2.4 | 143.76 | 345.02 |
| 56. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0006 | 213.98 | 0.13 |
| 56. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 0.0006 | 245.47 | 0.15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.13 |
| 56. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0009 | 732.10 | 0.66 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 283.02 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 148.41 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 777.27 |
| 57. | Е65-17-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 100 заглушек |  | 0.01 | 15 801.37 | 158.01 |
| 57. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 112 | 1.12 | 140.43 | 157.28 |
| 57. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.001 | 732.10 | 0.73 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 128.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 67.63 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 354.61 |
| 58. | П1-Г32. | Заглушка | шт |  | 1 | 37.50 | 37.50 |
| 59. | П21-Г32. | Отвод ДУ 110х45 гр | шт |  | 2 | 46.67 | 93.34 |
| 60. | П25-Г32. | Манжета рез 123/110 | шт |  | 1 | 29.66 | 29.66 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 664.34 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 411.99 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 216.04 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 1 292.38 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 0.25 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 28.89 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 12.70 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 5.83 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 47.67 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 1 340.05 |
|  | Раздел 7. ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ |
|  | 5-Й ПОДЪЕЗД : ПОДВАЛ (07.08.2017г.) |
| 61. | Е65-10-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Очистка канализационной сети дворовой | 100 м трубопровода |  | 0.04 | 13 984.92 | 559.40 |
| 61. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 108 | 4.32 | 129.49 | 559.40 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 458.71 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 240.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 258.65 |
|  | 7-Й ПОДЪЕЗД: (16.08.2017г.) |
| 62. | Е65-10-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.035 | 4 176.90 | 146.19 |
| 62. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 1.127 | 129.49 | 145.94 |
| 62. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00035 | 732.10 | 0.26 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 119.67 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 62.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 328.62 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 705.59 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 578.38 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 303.30 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 1 587.27 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 0.05 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 17.82 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 8.19 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 26.06 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 1 613.33 |
|  | Раздел 8. ПОКОС ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |
|  | СО СТОРОНЫ УЛ. ГОРЬКОГО |
| 63. | Е68-4-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Выкашивание газонов бензотриммером | 100 м2 газона |  | 11.506 | 167.82 | 1 930.88 |
| 63. 1. | З1-1021 | Рабочий строитель среднего разряда 2,1 | чел.-ч | 0.98 | 11.27588 | 124.74 | 1 406.55 |
| 63. 2. | Х09-2402 | Газонокосилки моторные | маш.-ч | 0.75 | 8.6295 | 60.76 | 524.33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 1 167.44 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 604.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 703.13 |
| 64. | П-Л. | Леска 3 мм | шт |  | 0.05 | 1 040.34 | 52.02 |
| 65. | П-Б. | Бензин Регулятор-92 (АИ 92) на бензокосу | л |  | 2.9 | 36.08 | 104.63 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 2 087.53 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 167.44 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 604.82 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 3 859.78 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 94.38 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 28.20 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 35.98 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 16.33 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 174.89 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 4 034.67 |
|  | Раздел 9. СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ |
| 66. | ИЕР 3.1.2.1.3-9 | Снятие показаний общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов | шт. |  | 9 | 27.14 | 244.27 |
| 66. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.178 | 1.602 | 152.48 | 244.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 166.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 114.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 525.18 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 244.27 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 166.10 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 114.81 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 525.18 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 5.12 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 3.10 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 8.22 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 533.40 |
|  | Раздел 10. СОДЕРЖАНИЕ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ |
| 67. | К1. | Содержание аварийно-диспетчерской службы | м2 |  | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
| 67. 1. | с101-0031 | АДС | м2 | 1 | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 1 296.40 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 1 296.40 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  | 8 498.60 |
|  | Раздел 11. УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |
| 68. | К3. | Уборка придомовой территории | м2 |  | 1277 | 8.95 | 11 429.15 |
| 68. 1. | с101-0032 | Уборка придомовой территории | м2 | 1 | 1277 | 8.95 | 11 429.15 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 |  |  |  |  | 11 429.15 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 11 429.15 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 2 057.25 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 2 057.25 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11 |  |  |  |  | 13 486.40 |
|  | ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 51 742.65 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 15 100.34 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 7 980.28 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 74 823.27 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 245.78 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 5 467.87 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 465.33 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 215.47 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 6 394.45 |
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 81 217.72 |

| Сдал: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |