|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Жилищный фонд ООО УК "Старый город" |  |  |
| Объект: |
| Содержание и текущий ремонт в сентябре 2017 г.-ул. Горького, д. 32, г. Владимир |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  |  | 30.09.2017 г. |  | 01.09.2017 г. | 30.09.2017 г. |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 86.220 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.148 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 20.025 | тыс. руб. |
| Составлен в текущих ценах 3-го квартала 2017 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Владимирской области (эталон) с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 171/пр)"". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ЗАПУСК ОТОПЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНОГРАММЕ ОАО "ВКС" |
| 1. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Открытие задвижек №1,2 | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 12 425.39 | 248.51 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |
| 1. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 90.72 | 1.8144 | 136.94 | 248.46 |
| 1. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.003 | 0.00006 | 732.10 | 0.04 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 203.74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 106.84 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 559.09 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 248.51 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 203.74 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 106.84 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 559.09 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 0.01 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 6.28 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 2.88 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 9.17 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 568.26 |
|  | Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР |
|  | КВ. 23-ОСМОТР СТОЯКА ХВС (23.09.2017г.) |
| 2. | ИЕР2.2.1.2-23 (прим) | Осмотр | 100 ед |  | 0.01 | 9 148.80 | 91.49 |
| 2. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 0.6 | 152.48 | 91.49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 75.02 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 39.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 205.85 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 91.49 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 75.02 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 39.34 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 205.85 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 2.31 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 1.06 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 3.37 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 209.22 |
|  | Раздел 3. РЕМОНТ ВРУ |
|  | 8-Й ПОДЪЕЗД (13.09.2017г.) |
| 3. | Е67-15-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт силового предохранительного шкафа | 100 шт. |  | 0.01 | 84 870.37 | 848.70 |
| 3. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 556.6 | 5.566 | 152.48 | 848.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 577.12 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 398.89 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 824.71 |
| 4. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.05 | 1 194.25 | 59.71 |
| 4. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 0.482 | 123.63 | 59.59 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0005 | 213.98 | 0.11 |
| 4. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0005 | 245.47 | 0.12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 40.60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 28.06 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 128.37 |
| 5. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.05 | 3 037.10 | 151.86 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 5. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 0.99 | 148.99 | 147.50 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 5. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 5. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 112.30 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 69.45 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 333.60 |
| 6. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.009 | 2 501.96 | 22.52 |
|  |  | Объем: 0.3*3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 6. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.092448 | 148.99 | 13.77 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.023436 | 161.96 | 3.80 |
| 6. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00108 | 848.38 | 0.92 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.23 |
| 6. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.022356 | 264.53 | 5.91 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 3.56 |
| 6. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.020844 | 37.38 | 0.78 |
| 6. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.019116 | 5.98 | 0.11 |
| 6. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00108 | 732.10 | 0.79 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 13.35 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 8.26 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44.13 |
| 7. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 7. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 7. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 7. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 8. | П1-Г32. | Выключатель автоматический 100 А ВА 47-100 | шт |  | 13 | 515.64 | 6 703.32 |
| 9. | П2-Г32. | Кабель ВВГ 4х10 | м |  | 5 | 259.20 | 1 296.00 |
| 10. | П3-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 3 | 21.56 | 64.68 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 9 470.95 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 984.47 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 653.76 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 11 109.17 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 1.44 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 1 452.95 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 30.34 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 17.65 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 1 502.38 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 12 611.55 |
|  | Раздел 4. УСТРАНЕНИЕ ТЕЧИ ТРУБОПРОВОДОВ |
|  | КВ. 49-СТОЯК КАНАЛИЗАЦИИ ( 02.09.2017 г.) |
| 11. | Е65-17-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Установка прокладок диаметром трубопроводов до 100 мм | 100 заглушек |  | 0.01 | 27 449.44 | 274.49 |
| 11. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 112 | 1.12 | 140.43 | 157.28 |
| 11. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.001 | 732.10 | 0.73 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 11. 3. | С101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм | т | 0.094 | 0.00094 | 33 835.63 | 31.81 |
| 11. 4. | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.072 | 0.00072 | 66 843.24 | 48.13 |
| 11. 5. | С509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.1 | 0.001 | 36 548.07 | 36.55 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 128.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 67.63 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 471.09 |
| 12. | П5-Г32. | Прокладка резина | шт |  | 1 | 4.66 | 4.66 |
| 13. | П6-Г32. | Болт оц. с полн. резьбой 10х50 | шт |  | 2 | 13.98 | 27.96 |
| 14. | П7-Г32. | Шайба М10 усиленная | шт |  | 2 | 4.66 | 9.32 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 316.43 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 128.97 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 67.63 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 513.03 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 0.13 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 28.52 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 3.97 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 1.83 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 34.45 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 547.48 |
|  | Раздел 5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ |
|  | 7-Й ПОДЪЕЗД (15.04.2017 г.) |
| 15. | Е67-11-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Смена патронов | 100 шт. |  | 0.01 | 4 895.75 | 48.96 |
| 15. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 39.6 | 0.396 | 123.63 | 48.96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 33.29 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 23.01 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 105.26 |
| 16. | Е67-8-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.01 | 13 593.33 | 135.93 |
| 16. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 89.1 | 0.891 | 152.48 | 135.86 |
| 16. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0003 | 213.98 | 0.06 |
| 16. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0003 | 245.47 | 0.07 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.06 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 92.43 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 63.88 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 292.24 |
| 17. | П8-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 2 | 18.01 | 36.02 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 220.91 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 125.72 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 86.89 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 433.52 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 6.48 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 3.87 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 2.35 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 12.70 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 446.22 |
|  | Раздел 6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ВЕШАЛОВ |
| 18. | Е04-02-007-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Резка труб | 1 рез |  | 24 | 39.93 | 958.25 |
| 18. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 0.17 | 4.08 | 143.76 | 586.54 |
| 18. 2. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.15 | 3.6 | 5.64 | 20.30 |
| 18. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.48 | 732.10 | 351.41 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 475.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 181.83 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 615.17 |
| 19. | Е04-02-006-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Сварка труб | 1 сварка |  | 28 | 190.55 | 5 335.41 |
| 19. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 0.84 | 23.52 | 143.76 | 3 381.24 |
| 19. 2. | Х04-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 0.74 | 20.72 | 84.42 | 1 749.18 |
| 19. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.28 | 732.10 | 204.99 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 2 738.80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 1 048.18 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 122.40 |
| 20. | Е51-4-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м | 100 ям |  | 0.04 | 34 609.11 | 1 384.36 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 20. 1. | З1-1021 | Рабочий строитель среднего разряда 2,1 | чел.-ч | 277.45 | 11.098 | 124.74 | 1 384.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 60% | 830.62 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 32% | 443.00 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 657.97 |
| 21. | Е15-04-030-04 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0504 | 11 510.32 | 580.12 |
|  |  | Объем: (16+8)*0.21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 21. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 81.719 | 4.1186376 | 140.43 | 578.38 |
| 21. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0125 | 0.00063 | 213.98 | 0.13 |
| 21. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0125 | 0.00063 | 245.47 | 0.15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.13 |
| 21. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.00189 | 732.10 | 1.38 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 21. 5. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.3 | 0.01512 | 13.34 | 0.20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 439.67 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 196.69 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 216.48 |
| 22. | Е69-12-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Приготовление растворов вручную цементных | 1 м3 раствора |  | 0.5 | 389.43 | 194.72 |
| 22. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 3.15 | 1.575 | 123.63 | 194.72 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 53% | 103.20 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 297.92 |
| 23. | П9-Г32. | Труба профильная 40х40 х1.5 | м |  | 16 | 82.88 | 1 326.08 |
| 24. | П10-Г32. | Труба профильная 40х20 х1.5 | м |  | 8 | 65.02 | 520.16 |
| 25. | П13-Г32. | Эмаль ПФ 115 белая | кг |  | 3 | 84.09 | 252.27 |
| 26. | П14-Г32. | Сурик желтый | кг |  | 1 | 122.88 | 122.88 |
| 27. | П16-Г32. | Пескоцемент | кг |  | 75 | 3.60 | 270.00 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 10 944.25 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 587.39 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 869.70 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 17 401.34 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 418.91 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 448.49 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 141.37 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 50.48 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 1 059.25 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 18 460.59 |
|  | Раздел 7. РЕМОНТ МОП |
|  | ОКРАСКА ПЕРИЛ - 2-Й ПОДЪЕЗД (11.09.2017 г.) |
| 28. | Е62-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска масляными составами деревянных поручней | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04605 | 18 168.24 | 836.65 |
|  |  | Объем: 1.5*0.15+4.38 |  |  |  |  |  |
| 28. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 129.9 | 5.981895 | 138.53 | 828.67 |
| 28. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.004605 | 213.98 | 0.99 |
| 28. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.004605 | 245.47 | 1.13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.99 |
| 28. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.002763 | 732.10 | 2.02 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 28. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.038682 | 116.97 | 4.52 |
| 28. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.0142755 | 13.34 | 0.19 |
| 28. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.00011052 | 971.59 | 0.11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 530.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 298.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 666.31 |
| 29. | Е62-35-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.09 | 11 063.82 | 995.74 |
|  |  | Объем: 0.9*10 |  |  |  |  |  |
| 29. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 80.73 | 7.2657 | 136.94 | 994.96 |
| 29. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0009 | 732.10 | 0.66 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 29. 3. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.009 | 13.34 | 0.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 636.77 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 358.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 990.70 |
|  | РЕШЕТКИ КРЫЛЕЦ 2-ГО, 4-ГО, 5-ГО И 7-ГО ПОДЪЕЗДОВ И МАГАЗИНА "МАГНИТ" |
| 30. | Е62-35-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.1398 | 11 063.82 | 1 546.72 |
|  |  | Объем: 11.18+2.8 |  |  |  |  |  |
| 30. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 80.73 | 11.286054 | 136.94 | 1 545.51 |
| 30. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001398 | 732.10 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 30. 3. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.01398 | 13.34 | 0.19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 989.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 556.38 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 092.23 |
|  | М-Н "МАГНИТ" (ЛИСТ ОЦИНКОВКИ) |
| 31. | Е62-31-4 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.01599 | 2 850.77 | 45.58 |
|  |  | Объем: 1.23*1.3 |  |  |  |  |  |
| 31. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 20.75 | 0.3317925 | 136.94 | 45.44 |
| 31. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.001599 | 6.06 | 0.01 |
| 31. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0001599 | 732.10 | 0.12 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 31. 4. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.001599 | 13.34 | 0.02 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 29.08 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 16.36 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 91.02 |
|  | ОГРАЖДЕНИЕ ПРИЯМКА М-НА "МАГНИТ" |
| 32. | Е62-41-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0.062 | 2 571.50 | 159.43 |
| 32. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 20.8 | 1.2896 | 123.63 | 159.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 102.04 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 57.39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 318.86 |
| 33. | Е62-25-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0.062 | 688.47 | 42.69 |
| 33. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 4.29 | 0.26598 | 136.94 | 36.42 |
| 33. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.0062 | 6.06 | 0.04 |
| 33. 3. | Х05-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.71 | 0.10602 | 17.27 | 1.83 |
| 33. 4. | Х34-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.42 | 0.21204 | 18.58 | 3.94 |
| 33. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00062 | 732.10 | 0.45 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 23.31 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 13.11 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79.11 |
| 34. | Е62-26-4 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.062 | 2 405.45 | 149.14 |
| 34. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 14.59 | 0.90458 | 136.94 | 123.87 |
| 34. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.0062 | 6.06 | 0.04 |
| 34. 3. | Х05-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 6.03 | 0.37386 | 17.27 | 6.46 |
| 34. 4. | Х34-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 12.06 | 0.74772 | 18.58 | 13.89 |
| 34. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.0062 | 732.10 | 4.54 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 34. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.02542 | 13.34 | 0.34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 79.28 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 44.59 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 273.01 |
|  | ЦОКОЛЬ(СО СТОРОНЫ ДВОРА), ПОЯСОК, ТОРЦЫ ЛЕСТНИЦ, СТЕНА М-НА "МАГНИТ", ПРИЯМКИ 1-ГО,3-ГО,6-ГО И 9-ГО ПОДЪЕЗДОВ, ВХОДЫ В ПОДВАЛ 7-ГО И 9-ГО ПОДЪЕЗДОВ, СТЕНА ПАРИКМАХЕРСКОЙ, СТЕЛЛА НА ОТМОСТКЕ 9-ГО ПОДЪЕЗДА |
| 35. | Е62-41-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0.24 | 2 571.50 | 617.16 |
| 35. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 20.8 | 4.992 | 123.63 | 617.16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 394.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 222.18 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 234.32 |
| 36. | Е62-25-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1.4277 | 688.47 | 982.94 |
|  |  | Объем: 19+69.34+14.2+16.93+3+0.6+19.7 |  |  |  |  |  |
| 36. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 4.29 | 6.124833 | 136.94 | 838.73 |
| 36. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.14277 | 6.06 | 0.87 |
| 36. 3. | Х05-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.71 | 2.441367 | 17.27 | 42.16 |
| 36. 4. | Х34-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.42 | 4.882734 | 18.58 | 90.72 |
| 36. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.014277 | 732.10 | 10.45 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 536.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 301.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 821.67 |
| 37. | Е62-26-4 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1.5427 | 2 405.45 | 3 710.89 |
|  |  | Объем: 19+69.34+14.2+16.93+3+0.6+19.7+11.5 |  |  |  |  |  |
| 37. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 14.59 | 22.507993 | 136.94 | 3 082.24 |
| 37. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.15427 | 6.06 | 0.93 |
| 37. 3. | Х05-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 6.03 | 9.302481 | 17.27 | 160.65 |
| 37. 4. | Х34-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 12.06 | 18.604962 | 18.58 | 345.68 |
| 37. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.15427 | 732.10 | 112.94 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 37. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.632507 | 13.34 | 8.44 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 1 972.63 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 1 109.61 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 793.13 |
| 38. | П13-Г32. | Эмаль ПФ 115 белая | кг |  | 2.3 | 84.09 | 193.41 |
| 39. | П17-Г32. | Паста универс. колеровочная | л |  | 0.2 | 381.36 | 76.27 |
| 40. | П19-Г32. | Грунтовка глубокого проникновения | л |  | 4 | 48.33 | 193.32 |
| 41. | П20-Г32. | Краска фасадная | кг |  | 65 | 56.87 | 3 696.55 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 13 246.49 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 294.99 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 978.43 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 21 519.91 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 143.92 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 751.23 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 163.17 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 80.42 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 1 138.74 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 22 658.65 |
|  | Раздел 8. ДОПЛАТА ЗА РАБОТУ ПО РЕМОНТУ ФАСАДА |
| 42. | Е62-41-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0.55 | 2 571.50 | 1 414.33 |
| 42. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 20.8 | 11.44 | 123.63 | 1 414.33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 905.17 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 509.16 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 828.66 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 1 414.33 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 905.17 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 509.16 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 2 828.66 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 27.89 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 13.75 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 41.64 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 2 870.30 |
|  | Раздел 9. ПОКОС ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |
| 43. | Е68-4-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Выкашивание газонов бензотриммером | 100 м2 газона |  | 15.5 | 167.82 | 2 601.14 |
| 43. 1. | З1-1021 | Рабочий строитель среднего разряда 2,1 | чел.-ч | 0.98 | 15.19 | 124.74 | 1 894.80 |
| 43. 2. | Х09-2402 | Газонокосилки моторные | маш.-ч | 0.75 | 11.625 | 60.76 | 706.34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 1 572.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 814.76 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 988.59 |
| 44. | П-М. | Масло (для косы) | л |  | 0.2 | 605.93 | 121.19 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 2 722.33 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 572.68 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 814.76 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 5 109.78 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 127.14 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 21.81 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 48.46 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 22.00 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 219.41 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 5 329.19 |
|  | Раздел 10. СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ |
| 45. | ИЕР 3.1.2.1.3-9 | Снятие показаний общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов | шт. |  | 9 | 27.14 | 244.27 |
| 45. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.178 | 1.602 | 152.48 | 244.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 166.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 114.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 525.18 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  | 244.27 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 166.10 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 114.81 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 525.18 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 5.12 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 3.10 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 8.22 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  | 533.40 |
|  | Раздел 11. СОДЕРЖАНИЕ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ |
| 46. | К1. | Содержание аварийно-диспетчерской службы | м2 |  | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
| 46. 1. | с101-0031 | АДС | м2 | 1 | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 1 296.40 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 1 296.40 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11 |  |  |  |  | 8 498.60 |
|  | Раздел 12. УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |
| 47. | К3. | Уборка придомовой территории | м2 |  | 1277 | 8.95 | 11 429.15 |
| 47. 1. | с101-0032 | Уборка придомовой территории | м2 | 1 | 1277 | 8.95 | 11 429.15 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 |  |  |  |  | 11 429.15 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 11 429.15 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 2 057.25 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 2 057.25 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12 |  |  |  |  | 13 486.40 |
|  | ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 57 551.31 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 14 044.25 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 7 241.32 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 78 836.88 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 691.56 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 6 063.12 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 432.79 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 195.52 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 7 382.99 |
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 86 219.87 |

| Сдал: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |